УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 14.11.2018 № 1504-п

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2019 — 2021 годы»

2018 год

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2019 — 2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан при осуществлении планировочно-пространственной организации территории Сланцевского городского поселения с учетом особенностей функционирования и развития. |
| Основные задачи программы | 1. Приведение в соответствие с действующим законодательством градостроительной документации (генерального плана поселения, правил землепользования и застройки);2. Подготовка текстового и графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, перечня координат характерных точек границ таких населенных пунктов, зон;3. Приведение дорог общего пользования в соответствие с нормативами;4. Строительство газопроводов с целью использования газа в индивидуальной жилой застройке;5. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для отдельных категорий граждан;6. Комплексное преображение территории Сланцевского городского поселения для дальнейшего развития бизнеса и улучшения окружающей среды. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования | Общий объём финансирования за счет всех источников составляет  58 136,733 тыс. руб., в том числе за счет средств:бюджета Ленинградской области - тыс. руб.бюджета Сланцевского городского поселения — 58 136,733 тыс. руб.Объём финансирования по годам реализации:2019 г. - 18 163,40 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.; бюджета Сланцевского муниципального района –0,00 тыс. руб.; бюджета Сланцевского городского поселения —18 163,40 тыс. руб.2020 г. – 24 601,333 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.; бюджета Сланцевского муниципального района – 0,00 тыс. руб.; бюджета Сланцевского городского поселения — 24 601,333 тыс. руб.2021 г. - 15 372,00 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета Ленинградской области - 0,00 тыс. руб.;бюджета МО Сланцевское городское поселение — 15 372,00 тыс. руб. |
| Показатели: социальная эффективность, бюджетная эффективность, экономическая эффективность | В результате реализации мероприятий программы ожидается:- повышение комфортных и безопасных условий для жизни населения на территории Сланцевского городского поселения;-создание устойчивой и прозрачной системы управления территориальным развитием Сланцевского муниципального района Ленинградской области в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;- определение территорий развития селитебных, промышленных, ландшафтно-рекреационных зон, инженерной, транспортной инфраструктур муниципального значения;- улучшение качества состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;- повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения, направленное на предупреждение аварийности и снижение количества дорожно-транспортных происшествий;- увеличение протяженности наружных инженерных сетей;- повышение уровня комфортности проживания в индивидуальных жилых домах;- повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий и улучшение бизнес-среды. |
| Целевые индикаторы и показатели реализации программы  | - наличие актуализированных и утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования (за год, шт.);- увеличение количества сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет населенных пунктов, территориальных зон (за год, %);- увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения (км);- увеличение площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям (м3)- разработанная проектно-сметная документация по объектам газоснабжения (за год, шт.);- количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения (шт.);- протяженность инженерных сетей, обеспечивающие земельные участки, предназначенные для отдельных категорий граждан;- благоустроенные общественные территории (скверы, набережные и т.д.), приведенные в соответствие с современными требованиями (м2);- объем благоустроенных мест проведения мероприятий/ярмарок (тыс. м2); |
| Основания для разработки программы | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района»  |
| Разработчик программы | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района |
| Сроки разработки программы | Сентябрь 2018 года. |
| Стоимость разработки программы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственный исполнитель программы  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района |
| Соисполнитель программы | Администрация Сланцевского муниципального района |
| Участники программы  | Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов услуги, направленные на реализацию программы |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы | Сорокин Николай Александрович, начальник отдела по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, тел. (81374) 2-28-08 |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением программы, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляет заместитель главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам Сланцевского муниципального района, Никифорчин Наталья Александровна.  |

**1. Характеристика текущего состояния сферы территориального планирования и инженерной инфраструктуры**

Территориальное (пространственное) планирование — это деятельность по определению предназначенных для развития данной территории зон, установлению их границ и функционального назначения, а также принятию решений о размещении объектов капитального строительства на данной территории с учетом интересов жителей, муниципальных образований, регионов и страны в целом. Именно такие задачи как размещения новых объектов, рекреационных зон, развития инженерных сетей и многое другое решаются в документах территориального планирования. В Сланцевском городском поселении разработаны и утверждены основные документы территориального планирования - Генеральный план и Правила землепользования и застройки. Однако ввиду изменений законодательства, а также с целью создания условий для развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата документы требуют их приведения в соответствие. Инфраструктура, являясь базой для обеспечения нормальной жизнедеятельности Сланцевского городского поселения, напрямую оказывает влияние на социальное благополучие населения и пространственное развитие территории.

Транспортная инфраструктура.

В настоящее время к одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений в Сланцевском городском поселении относится низкое транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и отсутствие динамики развития газоснабжения.

30% протяженности дорог Сланцевского городского поселения соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, остальные дороги нуждаются в неотложном проведении работ по реконструкции или капитальному ремонту.

К основным причинам высокой доли дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям, относятся следующие:

- недостаточные объемы финансирования работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог местного значения. Так, в настоящее время обеспеченность нормативов на содержание дорог составляет 32,5%, на ремонт - 67,5%, на капитальный ремонт - 0%;

- доля автомобильных дорог, которые имеют покрытия переходного типа и грунтовые - 9,8% от общей протяженности местных дорог;

- отсутствие эффективной системы контроля за движением по автодорогам грузовых автомобилей, перевозящих негабаритные и тяжеловесные грузы;

- низкое качество производства работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования, использование подрядчиками некачественных дорожно-строительных и противогололедных материалов;

- несовершенная система управления содержанием дорожной сети, включая формирование требований по проведению дорожных работ и по транспортно-эксплуатационному состоянию автодорог, оценку уровня содержания, приемку выполненных работ и контроль за исполнением подрядчиками принятых обязательств и др.

Из-за недофинансирования автомобильных дорог общего пользования местного значения не выполняется полный комплекс работ, предусмотренный нормативными документами по содержанию дорожной сети.

Инженерная инфраструктура в части газоснабжения.

Проблемы газификации Сланцевского городского поселения во многом связаны с тем, что объекты газификации - частный сектор, небольшие населенные пункты, расположены точечно на большой территории. Это влечет за собой значительные расходы на прокладку магистральных газопроводов. Сегодня природным газом газифицированы все многоквартирные дома города Сланцы, частный сектор пользуется сжиженным газом от шкафных баллонных установок. Газ используется на нужды приготовления пищи и нагревания воды.

В 2018 году благодаря муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2016-2018 годы» разработана Схема газификации Сланцевского городского поселения, которая позволит участвовать в программах развития газоснабжения и газификации Ленинградской области с целью получения субсидии на выполнение проектных и строительно-монтажных работ.

Благоустройство общественных территорий.

В настоящее время на территории Сланцевского городского поселения созданы плохие условия рекреационных зон реки Плюсса, неразвита туристическая инфраструктура, отсутствие услуг не привлекают туристов, местных жителей и бизнес. Отрицательный образ трансграничного региона как депрессивного района со слабыми социально-экономическими показателями, низкие качественные показатели бизнеса и окружающей среды, включая инфраструктуру и общие проблемы

**2. Приоритеты и цели политики в сфере реализации программы**

Комплексное территориальное планирование включает организацию территории с учетом социально-экологических потребностей: промышленного производства, сельского хозяйства, селитебных, коммунальных, транспортных, рекреационных, экологических и других геосистем. Территориальное планирование ведется на приоритетах геоэкологической стабилизации территории (устойчивого ее развития) и, как правило, включает территориальное экологическое планирование, планирование экологической инфраструктуры.

Приоритеты политики в сфере реализации программы включают:

· учет государственных, общественных и частных интересов при планировке, застройке и ином использовании территорий;

· обоснование распределения земель по целевому назначению и использование территорий для градостроительных нужд;

· определение и рациональное расположение территорий жилищной и общественной застройки, промышленных, рекреационных, природоохранных, оздоровительных, историко-культурных и иных территорий;

· обоснование и установление режима рационального использования земель и застройки территорий, на которых предусмотрена перспективная градостроительная деятельность;

· определение территорий, представляющих особую экологическую, научную, эстетическую, историко-культурную ценность, установление предусмотренных законодательством ограничений на их планировку, застройку и иное использование;

- создание современной системы планирования, выполнения, учета и приемки работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, основанной на муниципальных контрактах, с приемкой выполненных работ на основе оценки фактического транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, а не натуральных показателей выполненных работ;

- создание эффективной системы контроля за движением по дорогам общего пользования местного значения грузовых автомобилей, перевозящих тяжеловесные грузы;

- создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения с целью повышения транспортно-эксплуатационных характеристик дорожной сети и уменьшения числа и тяжести дорожно-транспортных происшествий;

- привлечение инвестиций в ремонт и развитие дорожной сети инициаторов крупных инвестиционных проектов, в том числе восстановление дорог после завершения строительства;

- развитие единой системы газоснабжения и ее расширение на всей территории Сланцевского городского поселения;

- создание кластера отдыха и поддержка мер по обеспечению и развитию бизнеса в трансграничном регионе.

Перечисленные приоритеты нашли отражение в целях, задачах и мероприятиях данной программы.

**3. Срок реализации программы**

Программа реализуется в 2019-2021 г.г.

**4. Цели, задачи и основные ожидаемые результаты программы**

Основная цель программы - обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан при осуществлении планировочно-пространственной организации территории Сланцевского городского поселения с учетом особенностей функционирования и развития.

На достижение цели Муниципальной программы направлено решение следующих задач:

- приведение в соответствие с действующим законодательством градостроительной документации (генерального плана поселения, правил землепользования и застройки);

- подготовка текстового и графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, перечня координат характерных точек границ таких населенных пунктов, зон;

 - приведение дорог общего пользования в соответствие с нормативами, обустройство парковок, остановок;

- - сохранение существующей дорожной сети Сланцевского городского поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

- строительство газопроводов с целью использования газа в индивидуальной жилой застройке;

- обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для отдельных категорий граждан.

- создание инфраструктуры (благоустройство прибрежных зон в г. Сланцы), для возможности привлечения предпринимателей и развития бизнеса на данных территориях;

- улучшение условий для проведения маркетинговых мероприятий/ярмарок, включающие в себя строительство пешеходных дорожек, освещения, установку малогабаритных элементов архитектуры и дизайна (скамейки, цветочные клумбы и т.д).

В результате достижения целей и задач программы ожидается:

- создать устойчивое территориально-градостроительное развитие муниципального образования путем обеспечения современной градостроительной документацией - Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки, актуальной картографической информацией, в целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса, развития конкуренции и улучшения инвестиционного климата на территории Сланцевского городского поселения;

- привести существующие дороги общего пользования в соответствие с нормативами с целью сохранения существующей дорожной сети Сланцевского городского поселения и повышения ее транспортно-эксплуатационного состояния;

- улучшить качества жизни и условия проживания населения за счет создания разветвленной сети системы газораспределения на всей территории Сланцевского городского поселения;

- создать условия для проведения маркетинговых мероприятий путем проведения благоустройства территорий города Сланцы.

**5.** **Характеристика основных мероприятий программы**

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках программы запланирована реализация следующих основных мероприятий (в разрезе подпрограмм - приложение № № 1, 2, 3 к программе):

 Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность».

Основные мероприятия:

- Приведение в соответствие действующему законодательству документации территориального планирования;

- Проведение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) сведений о границах населенных пунктов;

- Проведение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) сведений о границах территориальных зон.

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения».

Основные мероприятия:

- ремонт дорог общего пользования местного значения;

- проведение экспертизы проектно-сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов.

Подпрограмма 3 «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей».

Основные мероприятия:

- Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектов планировки и межевание территорий инженерных сетей;

- Строительство газопроводов;

- Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей;

- Проведение экспертизы проектно-сметной документации;

- Межевание земельных участков под строительство наружных сетей с постановкой на кадастровый учет.

Подпрограмма 4 «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения».

Основные мероприятия:

- Благоустройство территории в рамках международного проекта ER53\_Narva-Slantsy Leisure Cluster;

- Проведение мероприятий по благоустройству мест организации ярмарок в рамках международного проекта ER45\_FarmerCraft.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объём финансирования программы по всем годам реализации составляет 58 136,733 тыс. руб. Ресурсное обеспечение реализации и ведомственная структура финансирования муниципальной программы по годам представлены в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.

**7. Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы,**

**обоснование их состава и значений**

Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы, порядке сбора информации и методике расчета показателей и индикаторов муниципальной программы и их значениях представлены в приложении 4 к муниципальной программе.

**8.** **Методика оценки результативности программы**

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

степени достижения цели и решения задач программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) программы;

 Зп - плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Приложение № 1 к Программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм

 муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п  | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы (подпрограммы)\* |
| Начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***1.*** | **Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность»** |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.**Приведение в соответствие действующему законодательству документации территориального планирования | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021  | Неисполнение требований действующего законодательства |  |
| 1.2. | **Основное мероприятие 1.2.**Проведение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) сведений о границах населенных пунктов; | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021  | Неисполнение требований действующего законодательства |  |
| 1.3. | **Основное мероприятие 1.3.** Проведение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) сведений о границах территориальных зон | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021  | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| ***2.*** |  **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения»** |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1.**Ремонт дорог общего пользования местного значения  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ограничение движения общественного транспорта на маршрутах не соответствующих транспортно-эксплуатационным характеристикам, по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. |  |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.2.**Проведение экспертизы проектно - сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| **Подпрограмма 3 «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей»** |
| 3.1. | **Основное мероприятие 3.1.**Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектов планировки и межевание территорий инженерных сетей; | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения.Неисполнение требований действующего законодательства |  |
| 3.2. | **Основное мероприятие 3.2.**Строительство газопроводов | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 3.3. | **Основное мероприятие 3.3.**Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения. |  |
| 3.4. | **Основное мероприятие 3.4**.Проведение экспертизы проектно-сметной документации | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 3.5. | **Основное мероприятие 3.5.**Межевание земельных участков под строительство наружных сетей с постановкой на кадастровый учет | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| **Подпрограмма 4 «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения»** |
| 4.1 | **Основное мероприятие 4.1.**Благоустройство территории в рамках международного проекта ER53\_Narva-Slantsy Leisure Cluster; | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения.Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 4.2 | **Основное мероприятие 4.2.**Проведение мероприятий по благоустройству мест организации ярмарок в рамках международного проекта ER45\_FarmerCraft | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |

- Указывается номер показателя согласно приложения № 4 к Программе, на достижение которого направлено основное мероприятие, подпрограмма.

Приложение № 3 к Программе

**ИНФОРМАЦИЯ**

о ведомственной структуре финансирования программы

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Источники финансирования | Источники финансирования | Источники финансирования |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | БюджетСМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | БюджетСМР | Бюджет СГП | прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | БюджетСМР | Бюджет СГП | прочие |
| 1 | Муниципальное образование Сланцевское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 163,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 601,333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 372,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 163,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 601,333** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 372,00** | **0,00** |

Приложение № 4 к Программе

**СВЕДЕНИЯ**

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| ***Муниципальная программа «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2019 — 2021 годы»*** |
|  |  ***Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность»***  |
| 1 | Наличие актуализированных, утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | % | - | 100 | - |
| 2 | Увеличение количества внесенных в ЕГРН границ населенных пунктов | % | - | 100 | - |
| 3 | Увеличение количества внесенных в ЕГРН границ территориальных зон | % | - | 100 | - |
| ***Подпрограмма 2 «*Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения*»*** |  |  |  | 100 |
| 4 | Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения | км | 6,4 | 8,1 | 5,7 |
| 5 | Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования | ед. | 10 | 14 | 11 |
| ***Подпрограмма 3 «*Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей*»*** |
| 6 | Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения  | ед. | 0 | 114 | - |
| 7 | Разработанная проектно-сметная документация по объектам газоснабжения (за год, шт.); | шт. | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Протяженность инженерных сетей, обеспечивающие земельные участки, предназначенные для отдельных категорий граждан. | км. | 1,8 | 1,5 | 1,8 |
| ***Подпрограмма 4* «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения»** |
| 9 | Благоустроенные общественные территории (скверы, набережные и т.д.), приведенные в соответствие с современными требованиями | м2 | 13 241 | 13 241 | - |
| 10 | Объем благоустроенных мест проведения мероприятий/ярмарок | м2 | 2000,0 | 2000,0 | - |

Приложение № 5 к Программе

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Базовый показатель | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюдения | Охват совокупности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Наличие актуализированных, утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | % | Обеспечение муниципального образования современной градостроительной документацией - Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки  | Фактические данные  | Приведение существующих показателей к нормативным  | 2 | Административная информация | Муниципальное образование Сланцевское городское поселение – выполнение требований законодательства | Сплошное наблюдение |
| 2 | Увеличение количества внесенных в ЕГРН границ населенных пунктов | % | Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов муниципального образования Сланцевское городское поселение | Фактические данные  | Приведение существующих показателей к нормативным  | 5 | Административная информация | Муниципальное образование Сланцевское городское поселение -выполнение требований законодательства | Сплошное наблюдение |
| 3 | Увеличение количества внесенных в ЕГРН границ территориальных зон | % | Постановка на кадастровый учет территориальных зон муниципального образования Сланцевское городское поселение | Фактические данные  | Выполнение требований действующего законодательства | 0 | Административная информация | Муниципальное образование Сланцевское городское поселение - выполнение требований законодательства | Сплошное наблюдение |
| 4 | Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения | км | Приведение дорог общего пользования в соответствие с нормативами | Фактические данные  | Приведение протяженности дорог местного значения к нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям | 26, 053 | Административная информация | Транспортная инфраструктура -  | Сплошное наблюдение |
| 5 | Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования | ед. | Проведение обследований для обеспечения качества состояния автомобильных дорог | - | Согласно СП 78.13330.2012 | - | - | Транспортная инфраструктура | Сплошное наблюдение |
| 6 | Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения  | ед. | Количество жилых домов в частном секторе, обеспеченных газоснабжением | - | Обеспечение возможностью собственников индивидуальных жилых домов подключения ко вновь построенным газораспределительным сетям | - | Административная информация | Инженерная инфраструктура | Сплошное наблюдение |
| 7 | Разработанная проектно-сметная документация по объектам газоснабжения (за год, шт.); | шт. | Подготовленный проект объекта газоснабжения | - | Исполнение требований градостроительства для возможности строительства распределительных сетей газоснабжения | - | Административная информация | Инженерная инфраструктура | Сплошное наблюдение |
| 8 | Протяженность инженерных сетей, обеспечивающие земельные участки, предназначенные для отдельных категорий граждан. | км | Подведенные к жилым домам сети водо- и газоснабжения, автомобильная дорога | Фактические данные  | Обеспечение возможностью отдельных категорий граждан – собственников индивидуальных жилых домов подключения ко вновь построенным инженерным сетям | - | Административная информация | Многодетные семьи, молодые специалисты | Сплошное наблюдение |
| 9 | Благоустроенные общественные территории (скверы, набережные и т.д.), приведенные в соответствие с современными требованиями | м2 | Обустройство мест общего пользования пешеходными дорожками, скамейками, урнами, газонами | Фактические данные  | Увеличение площади общественных территорий, соответствующей современным требованиям | - | Административная информация | Общественные территории (скверы, парки, зоны отдыха) для населения  | Сплошное наблюдение |
| 10 | Объем благоустроенных мест проведения мероприятий/ярмарок | м2 | Благоустройство зоны торговли: устройство пешеходных дорожек, установка ярмарочных домиков  | Фактические данные  | Создание современных зон торговли для населения | - | Административная информация | Общественные территории для торговли (ярмарки, рынки) для населения  | Сплошное наблюдение |

Приложение № 6 к Программе

**Перечень объектов капитального строительства муниципальной программы**

«Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального

 образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района

 Ленинградской области на 2019 — 2021 годы»

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование и место нахождения стройки (объекта капитального строительства), проектная мощность** | **Сроки строительства, капитального ремонта (годы)** | **Реквизиты утверждения проектно-сметной документации (ПСД)** | **Форма собственности** | **Сметная стоимость** | **Остаток на 1 января года начала реализации программы** |
| **в ценах, утвержденных в ПСД** | **в ценах года начала реализации программы** | **в ценах, утвержденных в ПСД** | **в ценах года начала реализации программы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, Сланцевское шоссе в районе АЗС-233 | 2019-2021 | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 29.11.2017 № 1773-п «Об утверждении ПСД на строительство объекта: «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, Сланцевское шоссе в районе АЗС-233  | Муниципальная | 44 446,79 | 51 686,04 | 44 446,79 | 51 686,04 |

Приложение № 7 к Программе

**ПОДПРОГРАММА 1**

«Градостроительная деятельность»

муниципальной программы

«Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2019 — 2021 годы»

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования Сланцевское городское поселение, обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.Повышение эффективности использования земель муниципального образования, создание благоприятных условий для развития конкуренции и улучшения инвестиционного климата. |
| Основные задачи подпрограммы | 1. Приведение в соответствие с действующим законодательством градостроительной документации (генерального плана поселения, правил землепользования и застройки);2. Подготовка текстового и графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, перечня координат характерных точек границ таких населенных пунктов, зон;3. Проведение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, территориальных зон.4. Установление границ территории Сланцевского городского поселения в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства. |
| Объём финансовых ресурсов, запланированных по подпрограмме, с указанием источников финансирования | Общий объем финансирования за счёт всех источников составляет 9 334,533тыс. рублей, в том числе за счёт средств:бюджета Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;бюджета Сланцевского городского поселения – 9 334,533тыс. руб.Объём финансирования по годам реализации:2019 г. - 6 000,00 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Ленинградской области - 0,00 тыс. руб.; бюджета Сланцевского городского поселения - 6 000,0 тыс. руб.2020 г. – 3 334,533 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.; бюджета Сланцевского городского поселения – 3 334,533 тыс. руб. |
| Показатели:социальная эффективность, бюджетная эффективность, экономическая эффективность | Показатели экономической эффективности:- обеспечение рационального использования земельных участков на территории Сланцевского городского поселения;- создание благоприятных условий для ведения бизнеса;-развитие конкуренции и улучшение инвестиционного климата. |
| Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы |  - наличие актуализированных, утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования (за год, %);- увеличение количества внесенных в ЕГРН границ населенных пунктов (за год, %),- увеличение количества внесенных в ЕГРН границ территориальных зон (за год, %), |
| Основание для разработкиподпрограммы | - Устав муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области;- Положение об общественном совете, старосте населенного пункта в границах муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов Сланцевского городского поселения от 28.03.2013 № 407-гсд (с изменениями);- Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения». |
| Разработчик подпрограммы  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района |
| Сроки разработки подпрограммы | Сентябрь 2018 г. |
| Стоимость разработки подпрограммы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя подпрограммы | Сорокин Николай Александрович, начальник по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, тел. (81374) 22808. |
| Система управления и контроля за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением программы, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляет заместитель главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам Сланцевского муниципального района, Никифорчин Наталья Александровна.  |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы №1.**

Документом территориального планирования Сланцевского городского поселения является Генеральный план, утвержденный решением Совета депутатов Сланцевского городского поселения от 26.06.2012 № 353-зсд (далее – Генеральный план).

Документом территориального зонирования Сланцевского городского поселения являются Правила землепользования и застройки Сланцевского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Сланцевского городского поселения от 26.06.2012 № 353-зсд (далее — Правила землепользования и застройки).

Одной из задач устойчивого территориально-градостроительного развития является полное обеспечение муниципального образования современной градостроительной документацией - Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки, актуальной картографической информацией. В целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса, развития конкуренции и улучшения инвестиционного климата на территории Сланцевского муниципального района проведена работа по постановке на кадастровый учет 6 населенных пунктов Сланцевского городского поселения.

Настоящая подпрограмма «Градостроительная деятельность» муниципальной программы «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2019 — 2021 годы» (далее - Подпрограмма) направлена на создание условий для эффективного и устойчивого развития территории муниципального образования, создание комфортной среды жизнедеятельности, которая позволит гражданам удовлетворить жилищные потребности и обеспечить высокое качество жизни в целом.

**2. Приоритеты реализуемой на территории Сланцевского городского поселения политики в сфере развитие части территории Сланцевского городского поселения**

Важными стратегическими задачами градостроительной политики на территории Сланцевского городского поселения являются обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, а также создание условий устойчивого экономического развития в части эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм собственности в интересах удовлетворения потребностей жителей поселения. Решение данных задач обеспечивается подготовкой и утверждением документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы включают:

· учет государственных, общественных и частных интересов при планировке, застройке и ином использовании территорий;

· обоснование распределения земель по целевому назначению и использование территорий для градостроительных нужд;

· определение и рациональное расположение территорий жилищной и общественной застройки, промышленных, рекреационных, природоохранных, оздоровительных, историко-культурных и иных территорий;

· обоснование и установление режима рационального использования земель и застройки территорий, на которых предусмотрена перспективная градостроительная деятельность;

· определение территорий, представляющих особую экологическую, научную, эстетическую, историко-культурную ценность, установление предусмотренных законодательством ограничений на их планировку, застройку и иное использование.

**3. Сроки реализации Подпрограммы №1**

Подпрограмма реализуется в 2019-2021 годах.

**4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы№1**

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Подпрограммы запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложение № 1, 4 к подпрограмме):

**5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы №1. Перечень целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы №1**

 Для оценки уровня решения поставленных задач Программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 3 к Подпрограмме №1):

- наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования (за год, %.);

- увеличение количества внесенных в ЕГРН границ населенных пунктов (за год, %);

- увеличение количества внесенных в ЕГРН границ территориальных зон (за год, %).

 В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:

- обеспечить сбалансированное и комплексное развитие муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области;

- обеспечить комфортность среды проживания;

- повышение инвестиционной привлекательности Сланцевского городского поселения.

**6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы №1** Общий объём финансирования Подпрограммы по всем годам реализации составляет 9334,533тыс. руб. (приложение № 2 к Подпрограмме).

Приложение № 1 к Подпрограмме1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

основных мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п  | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию  | Год | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия  | Показатели программы (подпрограммы)\* |
| Начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность»** |
|  | **Основное мероприятие 1.1.**Приведение в соответствие действующему законодательству документации территориального планирования | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021  | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 1.2. | **Основное мероприятие 1.2.**Проведение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) сведений о границах населенных пунктов | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021  | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 1.3. | **Основное мероприятие 1.3.** Проведение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) сведений о границах территориальных зон | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021  | Неисполнение требований действующего законодательства | - |

\*- Указывается номер показателя согласно приложения № 3 к Подпрограмме 1, на достижение которого направлено основное мероприятие.

Приложение № 2 к Подпрограмме1

**ПЛАН**

реализации мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | БюджетСМР | БюджетСГП | Прочие источники |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |  | *10* |
| ***Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность»*** | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | **2019** | **2021** | **2019** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** |
| **2020** | **3 334,533** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 334,533**  | **0,00** |
| **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие 1.1.**Приведение в соответствие действующему законодательству документации территориального планирования | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального районаЮридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов | 2019 | 2021 | 2019 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 1.2.**Проведение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) сведений о границах населенных пунктов | 2019 | 2021 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 1.3.** Проведение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) сведений о границах территориальных зон | 2019 | 2021 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1734,533 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1734,533 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Итого по подпрограмме 1*** |  |  |  |  | **9 334,533** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 334,533** | **0,00** |

Приложение № 3 к Подпрограмме 1

**СВЕДЕНИЯ**

о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  ***Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность»***  |  | 0 |
| 1 | Наличие актуализированных, утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | % | 100 | - | - |
| 2 | Увеличение количества внесенных в ЕГРН границ населенных пунктов | % | - | 100 | - |
| 3 | Увеличение количества внесенных в ЕГРН границ территориальных зон | % | - | 100 | - |

Приложение № 4 к Подпрограмме 1

**ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ**

подпрограммы 1 «Градостроительная деятельность»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственныйисполнитель (ОИВ), соисполнитель,участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год реализации | Объем ресурсного обеспечения,руб. |
| всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Иные источники |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | ***Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность»*** | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов, услуги по организации и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Повышение качества жизни населения, проживающего в сельской местности | **2019** | **6000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6000000,00** | **0,00** |
| **2020** | **3 334 533,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 334 533,00** | **0,00** |
| **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.**Приведение в соответствие действующему законодательству документации территориального планирования | 2019 | 6000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2.**Проведение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) сведений о границах населенных пунктов | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | **Основное мероприятие 1.3.**Проведение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) сведений о границах территориальных зон | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1734533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1734533,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***Итого по подпрограмме 1*** |  | **9 334533,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 334533,0** | **0,00** |

Приложение № 8 к Программе

**ПОДПРОГРАММА № 2**

«Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения»

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности, а также обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения Сланцевского городского поселения путем повышения безопасности дорожного движения на территории поселения. |
| Основные задачи подпрограммы | - приведение дорог общего пользования в соответствие с нормативами;- сохранение существующей дорожной сети Сланцевского городского поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по подпрограмме, с указанием источников финансирования | Объем финансирования подпрограммы составляет: 39 661,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:бюджета Ленинградской области — 0,00 тыс. руб.бюджета Сланцевского муниципального района – 0,00 тыс. руб.бюджета Сланцевского городского поселения — 39 661,00 тыс. руб.Объём финансирования по годам реализации:2019 г. – 10 861,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:бюджета Ленинградской области — 0,00 тыс. руб.бюджета Сланцевского городского поселения —10 861,00 тыс. руб.2020 г. – 16 800,00 тыс. руб., в том числе за счет средствбюджета Ленинградской области — 0,00 тыс. руб.бюджета Сланцевского муниципального района – 0,00 тыс. руб.бюджета Сланцевского городского поселения —16 800,00 тыс. руб.2021 г. – 12 000,00 тыс. руб., в том числе за счет средствбюджета Ленинградской области—0,00 тыс. руб.бюджета Сланцевского городского поселения — 12 000,00 тыс. руб. |
| Показатели социальной эффективности | В результате реализации мероприятий программы ожидается:- увеличение протяженности дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние;- соблюдение качества состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения путем проведения лабораторных исследований. |
| Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы | - увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения (км);- получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования (ед.) |
| Основания для разработки подпрограммы | Бюджетный кодекс РФ "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ;Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 08.11.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения» |
| Разработчик подпрограммы | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района |
| Сроки разработки подпрограммы | Сентябрь 2018 года. |
| Стоимость разработки подпрограммы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы  | Администрация Сланцевского муниципального района |
| Участники подпрограммы  | Структурные подразделения администрации Сланцевского муниципального района, юридические и физические лица, выполняющие для администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов работы по ремонту автомобильных дорог и дворовых территорий. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя подпрограммы | Сорокин Николай Александрович, начальник отдела по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, тел. (81374) 22808. |
| Система управления и контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением подпрограммы, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет заместитель главы администрации - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам Никифорчин Наталья Александровна |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 2.**

В настоящее время к одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений в Сланцевском городском поселении относится низкое транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения. 30% протяженности дорог Сланцевского городского поселения соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, остальные дороги нуждаются в неотложном проведении работ по капитальному ремонту или ремонту.

К основным причинам высокой доли дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, относятся следующие:

- недостаточные объемы финансирования работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог местного значения. Так, в настоящее время обеспеченность нормативов на содержание дорог составляет 32,5%, на ремонт - 67,5%, на капитальный ремонт - 0%;

- доля автомобильных дорог, которые имеют покрытия переходного типа и грунтовые - 9,8% от общей протяженности местных дорог;

- отсутствие эффективной системы контроля за движением по автодорогам грузовых автомобилей, перевозящих негабаритные и тяжеловесные грузы;

- низкое качество производства работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования, использование подрядчиками некачественных дорожно-строительных и противогололедных материалов;

- несовершенная система управления содержанием дорожной сети, включая формирование требований по проведению дорожных работ и по транспортно-эксплуатационному состоянию автодорог, оценку уровня содержания, приемку выполненных работ и контроль за исполнением подрядчиками принятых обязательств и др.

Из-за недофинансирования автомобильных дорог общего пользования местного значения не выполняется полный комплекс работ, предусмотренный нормативными документами по содержанию дорожной сети.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожной деятельности.**

Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2 являются:

- выполнение текущего ремонта дорог методом сплошной укладки асфальтового покрытия по всей площади ремонтируемого участка дороги;

- поддержание в надлежащем состоянии средств регулирования дорожного движения на территории поселения.

Подпрограмма 2 направлена на развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог и тротуаров Сланцевского городского поселения.

**3. Цели и задачи Подпрограммы №2.**

Основной целью муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения» (далее - Подпрограмма) является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения Сланцевского городского поселения путем повышения безопасности дорожного движения на территории поселения.

Условием достижения цели является решение основных задач:

- приведение дорог общего пользования в соответствие с нормативами;

- сохранение существующей дорожной сети Сланцевского городского поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

**4. Срок реализации Подпрограммы№2.**

Период реализации Подпрограммы — 2019-2021 г.г.

**5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы № 2**

 Для реализации поставленной цели и решения основных задач в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения» запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложения №№ 1,2 к подпрограмме):

 Основные мероприятия:

1. Ремонт дорог общего пользования местного значения;

2. Проведение экспертизы проектно - сметной документации

 Задачи:

- улучшение качества состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- повышение безопасности дорожного движения и снижению количества дорожно-транспортных происшествий.

**6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы №2. Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы №2.**

Для оценки уровня решения поставленных задач Подпрограммы определены следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 3 к Подпрограмме №2):

 - увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения (км);

- получение положительных экспертиз и лабораторных обследований выполнения ремонта дорог общего пользования (ед.).

**7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы №2.**

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет: 39 661,00 тыс. руб. (Приложение № 2 к Подпрограмме №2).

Приложение № 1 к Подпрограмме 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п  | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию  | Год | Последствия не реализации подпрограммы, основного мероприятия  | Примечание |
| Начала реализации  | Окончания реализации  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения»** |
| 1.1. | **Основное мероприятие 2**.**1**Ремонт дорог общего пользования местного значения | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ограничение движения общественного транспорта на маршрутах не соответствующих транспортно-эксплуатационным характеристикам, по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. | - |
| 1.2. | **Основное мероприятие 2.2**Проведение экспертизы проектно - сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |

Приложение № 2 к Подпрограмме 2

**ПЛАН**

реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации |  | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | БюджетСМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| ***Подпрограмма 2******«Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения»*** | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | **2019** | **2021** | **2019** | **10 861,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 861,00** | **0,00** |
| **2020** | **16 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 800,00** | **0,00** |
| **2021** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 000,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие 2.1**Ремонт дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 10 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 443,00 | 0,00 |
| 2020 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.2.** Проведение экспертизы проектно - сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 |
| 2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2021 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме 2** |  |  |  |  | **48 820,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48 820,00**  | **0,00** |

Приложение № 3 к Подпрограмме 2

**СВЕДЕНИЯ**

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения»** |
| 1 | Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения | км | 6,4 | 8,1 | 5,7 |
| 2 | Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований выполнения ремонта дорог общего пользования | Ед. | 10 | 14 | 11 |

Приложение № 4 к Подпрограмме2

**ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ**

Наименование подпрограммы: «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственныйисполнитель (ОИВ), соисполнитель,участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год реализации | Объем ресурсного обеспечения, руб. |
| всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Иные источники |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения»** | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | **2019** | **10 861 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 861 000,00** | **0,00** |
| **2020** | **16 800 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 800 000,00** | **0,00** |
| **2021** | **12 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 000 000,00** | **0,00** |
| 1.1. | **Основное мероприятие 2.1**Ремонт дорог общего пользования местного значения | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов | Улучшение качества состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 | 10 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 443 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | 0,00 |
| 2.2. | **Основное мероприятие 2.2.** Проведение экспертизы проектно - сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов | Исполнение требований действующего законодательства | 2019 | 418 0000\,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 0000\,00 | 0,00 |
| 2020 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** |  | **39 661 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39 661 000,00** | **0,00** |

Приложение № 9 к Программе

**ПОДПРОГРАММА** **3**

«Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей»

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на газ, а также обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения Сланцевского городского поселения путем увеличения протяженности газораспределительных сетей и инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Основные задачи подпрограммы | - обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для отдельных категорий граждан;- создание условий для развития газораспределительных сетей Сланцевского городского поселения.- создание условий для подключения к сетям газоснабжения индивидуальных домовладений |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет: 7 910,40 тыс. руб., в том числе за счет средств:областного бюджета — 0,00 тыс. руб.бюджета Сланцевского городского поселения — 7 910,40 тыс. руб.Объём финансирования по годам реализации:2019 г. - 1302,40 тыс. руб., в том числе за счет средств:областного бюджета — 0,00 тыс. руб.бюджета Сланцевского городского поселения — 1 302,40 тыс. руб.2020 г. – 3 236,00 тыс. руб., том числе за счет средств:областного бюджета — 0,00 тыс. руб.бюджета Сланцевского городского поселения — 3 236,00 тыс. руб.2021 г. - 3 372,00 тыс. руб., том числе за счет средств:областного бюджета — 0,00 тыс. руб.бюджета Сланцевского городского поселения — 3 372,00 тыс. руб. |
| Показатели: социальная эффективность, экономическая эффективность, бюджетная эффективность | В результате реализации мероприятий программы ожидается:- получение технической возможности для подключения к сетям газоснабжения 114 домовладений 36 квартир в многоквартирных домах;- подключение к сетям газоснабжения 2167 домовладений;- увеличение протяженности наружных инженерных сетей;- повышение уровня комфортности проживания в индивидуальных жилых домах. |
| Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы | - разработанная проектно-сметная документация по объектам газоснабжения (за год, шт.);- количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения (шт.);- протяженность инженерных сетей, обеспечивающих земельные участки, предназначенные для отдельных категорий граждан (км). |
| Основания для разработки подпрограммы | Бюджетный кодекс РФ "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ;Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения» |
| Разработчик подпрограммы | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района |
| Сроки разработки подпрограммы | Сентябрь 2018 года. |
| Стоимость разработки подпрограммы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы  | Администрация Сланцевского муниципального района |
| Участники подпрограммы  | Структурные подразделения администрации Сланцевского муниципального района, юридические и физические лица, выполняющие для администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя подпрограммы | Сорокин Николай Александрович, начальник отдела по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, тел. (81374) 22808. |
| Система управления и контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением подпрограммы, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет заместитель главы администрации - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам Никифорчин Наталья Александровна |

**1. Характеристика текущего состояния сферы инженерной инфраструктуры в части газоснабжения.**

Газоснабжение Сланцевского городского поселения осуществляется от головного сооружения – газораспределительной станции (ГРС), на которую газ подается по магистральному газопроводу высокого давления 2,4 МПа со стороны г. Кингисепп на территорию АО «Завод Сланцы» в район д. Ищево, к ГРС редуцируется до среднего давления 0,3 МПа, доводится до городских газорегуляторных пунктов – ГРП и после понижения давления до низкого – 1,5 кПа поступает к потребителям жилого фонда.

Природным газом газифицированы промышленные предприятия, ТЭЦ и отопительные котельные, коммунальные объекты, капитальный жилой сектор. Лимит газа, выделяемый городу на все нужды, - 26 747 тыс. м3/год.

Проблемы газификации Сланцевского городского поселения во многом связаны с тем, что объекты газификации - частный сектор, небольшие населенные пункты, расположены точечно на большой территории. Это влечет за собой значительные расходы на прокладку магистральных газопроводов. Сегодня природным газом газифицированы все многоквартирные дома города Сланцы, частный сектор пользуется сжиженным газом от шкафных баллонных установок. Газ используется на нужды приготовления пищи и нагревания воды.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере**

**реализации подпрограммы №3.**

В целях повышения социально-экономических показателей Правительство Ленинградской области совместно с ОАО "Газпром" последовательно реализует стратегический план газификации Ленинградской области, что способствует росту экономики региона и улучшению качества жизни населения за счет создания комфортных условий проживания.

Основным направлением развития газификации территории Сланцевского городского поселения является создание разветвленной сети системы газораспределения и газопотребления.

**3. Цели и задачи Подпрограммы №3.**

Основной целью Подпрограммы «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей» (далее - Подпрограмма №3) является стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на газ, а также обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения Сланцевского городского поселения путем увеличения протяженности газораспределительных сетей и инженерной и транспортной инфраструктуры.

Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для отдельных категорий граждан;

- создание условий для развития газораспределительных сетей Сланцевского городского поселения.

- создание условий для подключения к сетям газоснабжения индивидуальных домовладений.

**4. Срок реализации Подпрограммы №3**

Период реализации Программы - 2019-2021 г.г.

**5. Перечень основных мероприятий, входящих в Подпрограмму №3.**

 Для реализации поставленной цели и решения основных задач в рамках Программы 3 запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложения №№ 1,2 к Подпрограмме 3):

 Основные мероприятия:

- Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектов планировки и межевание территорий инженерных сетей;

- Строительство газопроводов;

- Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей;

- Проведение экспертизы проектно-сметной документации;

- Межевание земельных участков под строительство наружных сетей с постановкой на кадастровый учет.

**6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы №3. Перечень целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы №3**

Для оценки уровня решения поставленных задач Подпрограммы определены следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 3 к Подпрограмме 3)**:**

- разработанная проектно-сметная документация по объектам газоснабжения (за год, шт.);

- количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения (шт.);

- протяженность инженерных сетей, обеспечивающих земельные участки, предназначенные для отдельных категорий граждан (км).

**7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы № 3**  Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 7 910,40 тыс. руб.

Приложение № 1 к Подпрограмме 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 основных мероприятий Подпрограммы № 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п  | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию  | Год | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия  | Примечание |
| Начала реализации  | окончания реализации  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Подпрограмма 3 «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение,** **строительство наружных инженерных сетей»** |
| 3.1 | **Основное мероприятие 3.1.**Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектов планировки и межевание территорий инженерных сетей; | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения.Неисполнение требований действующего законодательства |  |
| 3.2 | **Основное мероприятие 3.2.**Строительство газопроводов | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 3.3. | **Основное мероприятие 3.3.**Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Ухудшение условий проживания населения. |  |
| 3.4 | **Основное мероприятие 3.4**.Проведение экспертизы проектно-сметной документации | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 3.5. | **Основное мероприятие 3.5.**Межевание земельных участков под строительство наружных сетей с постановкой на кадастровый учет | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |

\*- Указывается номер показателя согласно приложения № 3 к Подпрограмме, на достижение которого направлено основное мероприятие.

Приложение № 2 к Подпрограмме 3

**ПЛАН**

реализации мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СГП | Прочие источники |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |  |
| **Подпрограмма 3 «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение,** **строительство наружных инженерных сетей»** | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | **2019** | **1 302,40** | **0,00** | **0,00** | **1 302,40** | **0,00** |
| **2020** | **3 236,00** | **0,00** | **0,00** | **3 236,00** | **0,00** |
| **2021** | **3 372,00** | **0,00** | **0,00** | **3 372,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие 3.1.**Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектов планировки и межевание территорий инженерных сетей | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 236,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 372,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 3.2.** Строительство газопроводов | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района |  |  | 2019 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 3.3.** Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 3.4.** Проведение экспертизы проектно-сметной документации | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 500,0 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 3.5.** Межевание земельных участков под строительство наружных сетей с постановкой на кадастровый учет | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 102,4 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Итого по подпрограмме 3*** |   |   |   |   | **7 910,40** | **0,00** | **0,00** | **7 910,4** | **0,00** |

Приложение № 3 к Подпрограмме3

**СВЕДЕНИЯ**

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| **Подпрограмма 3 «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение,****строительство наружных инженерных сетей»** |
| 1 | количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения  | ед. | 0 | 114 | - |
| 2 | разработанная проектно-сметная документация по объектам газоснабжения (за год, шт.); | шт. | 1 | 2 | 2 |
| 3 | протяженность инженерных сетей, обеспечивающих земельные участки, предназначенные для отдельных категорий граждан. | км. | 1,8 | 1,5 | 1,8 |

Приложение № 4 к Подпрограмме3

**ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ**

Наименование подпрограммы № 3: «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение,

строительство наружных инженерных сетей»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственныйисполнитель (ОИВ), соисполнитель,участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год реализации | Объем ресурсного обеспечения, руб. |
| всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Иные источники |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *7* | *8* | *9* |  | *10* | *11* |
| 1 | **Подпрограмма 3 «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение,** **строительство наружных инженерных сетей»** | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | **2019** | **1 302 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 302 400,00** | **0,00** |
| **2020** | **3 236 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 236 000,00** | **0,00** |
| **2021** | **3 372 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 372 000,00** | **0,00** |
| 1.1. | **Основное мероприятие 3.1.**Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектов планировки и межевание территорий инженерных сетей | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района,Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов | Сохранение доступности коммунальных услуг для населения | 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 | 0,00 |
| 1.2. | **Основное мероприятие 3.2.** Строительство газопроводов | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | **Основное мероприятие 3.3.** Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Исполнение требований действующего законодательства | 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | **Основное мероприятие 3.4.** Проведение экспертизы проектно-сметной документации | Исполнение требований действующего законодательства | 2019 | 500 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | **Основное мероприятие 3.5.** Межевание земельных участков под строительство наружных сетей с постановкой на кадастровый учет | Исполнение требований действующего законодательства | 2019 | 102 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 400,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме** |  | **7 910 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 910 400,00** | **0,00** |

Приложение № 10 к Программе

**ПОДПРОГРАММА 4**

**«Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского**

**городского поселения»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Комплексное преображение территории Сланцевского городского поселения для дальнейшего развития бизнеса и улучшения окружающей среды |
| Основные задачи подпрограммы | - Создание инфраструктуры (благоустройство прибрежных зон в г. Сланцы), для возможности привлечения предпринимателей и развития бизнеса на данных территориях.-Улучшение условий для проведения маркетинговых мероприятий/ярмарок, включающие в себя строительство пешеходных дорожек, освещения, установку малогабаритных элементов архитектуры и дизайна (скамейки, цветочные клумбы и т.д). |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 1 230,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:областного бюджета — 0,00 тыс. руб.бюджета Сланцевского городского поселения — 1 230,8 тыс. руб.Объём финансирования по годам реализации:2019 г. - 0,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:областного бюджета — 0,00 тыс. руб.бюджета Сланцевского городского поселения — 0,0 тыс. руб.Объём финансирования по годам реализации:2020 г. - 1 230,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:областного бюджета — 0,00 тыс. руб.бюджета Сланцевского городского поселения — 1 230,8 тыс. руб. |
| Показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности | В результате реализации мероприятий программы ожидается:- повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий и улучшение бизнес-среды;- повышение уровня комфортности проживания населения Сланцевского городского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы | - количество благоустроенных муниципальных общественных территорий (скверы и т.д.), приведенных в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства -1 проект;- количество мероприятий по благоустройству места массового отдыха населения (городской парк), в соответствии с современными требованиями благоустройства - 1 мероприятий (км). |
| Основания для разработки подпрограммы | Бюджетный кодекс РФ "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ;Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 08.11.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения» |
| Разработчик подпрограммы | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района |
| Сроки разработки подпрограммы | Сентябрь 2018 года. |
| Стоимость разработки подпрограммы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы  | Администрация Сланцевского муниципального района |
| Участники подпрограммы  | Структурные подразделения администрации Сланцевского муниципального района, юридические и физические лица, выполняющие для администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя подпрограммы | Сорокин Николай Александрович, начальник отдела по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, тел. (81374) 22808. |
| Система управления и контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением подпрограммы, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет заместитель главы администрации - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам Никифорчин Наталья Александровна |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства общественных территорий.**

В настоящее время на территории Сланцевского городского поселения созданы плохие условия рекреационных зон реки Плюсса, неразвита туристическая инфраструктура, отсутствие услуг не привлекают туристов, местных жителей и бизнес. Отрицательный образ трансграничного региона как депрессивного района со слабыми социально-экономическими показателями, низкие качественные показатели бизнеса и окружающей среды, включая инфраструктуру и общие проблемы.

Развитию ремесленного сектора в значительной степени препятствует предложение (производство) и рыночные ограничения, которые характеризуются фрагментарностью, неструктурированными индивидуальными системами производства, слабым применением оборудования и низкими объемами производства, отсутствием специализации, неустойчивыми стандартами продукции, низким качеством и плохим дизайном, недостаточной информированностью о рынке, недостаточным использованием маркетинга и продвижения, недостаточным использованием упаковочных материалов.

Сельскохозяйственный сектор не использует подходящие климатические и природные условия для сельскохозяйственного производства (включая рыбу, дичь и травы и т.д), а также богатые кулинарные традиции и историю для стимулирования своей торговли. Производители сталкиваются с трудностями при продаже продукции, даже после вхождения на рынок им не хватает навыков для организации производства, управления спросом, объединения сил для совместной торговли, переговоров и выстраивания связей с различными участниками производственно-сбытовой цепочки (торговцы, транспорт, местные чиновники и т.д), участия в многосторонних консультациях, организации рынков для повышения их прозрачности.

Решение данных проблем возможно начать посредством реализации настоящей подпрограммы.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере**

**реализации Подпрограммы № 4.**

Общая цель реализации подпрограммы: комплексное преображение прибрежных районов для дальнейшего развития бизнеса и улучшения окружающей среды муниципального образования Сланцевское городское поселение с целью превращения района в привлекательное место для бизнеса и жизни, а также улучшения бизнес-среды посредством развития инфраструктуры поддержки бизнеса в двух областях - ремесленничество и фермерское хозяйство.

Конкретные цели проекта:

- Реконструкция прибрежных районов Сланцев с целью улучшения условий для бизнеса и отдыха/посещения трансграничного региона;

- Создание кластера отдыха и поддержка мер по обеспечению и развития бизнеса в трансграничном регионе;

- Укрепление потенциала трансграничного региона и расширение трансграничного сотрудничества;

- Создание условий квалифицированным ремесленникам и фермерам, производимым высококачественной продукции, в широком представлении на рынке, что в свою очередь будет приводить к увеличению их доходов и расширению экономических возможностей ремесел и отраслей сельского хозяйства, а также к увеличению их вклада в устойчивое развитие города.

**3. Цели и задачи Подпрограммы №4.**

Основной целью Подпрограммы «Создание современной среды на территории Сланцевского городского поселения» (далее - Подпрограмма №4) является комплексное преображение территории Сланцевского городского поселения для дальнейшего развития бизнеса и улучшения окружающей среды.

Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- Создание инфраструктуры (благоустройство прибрежных зон в г. Сланцы), для возможности привлечения предпринимателей и развития бизнеса на данных территориях;

- Улучшение условий для проведения маркетинговых мероприятий/ярмарок, включающие в себя устройство пешеходных дорожек, освещения, установку малогабаритных элементов архитектуры и дизайна (скамейки, цветочные клумбы и т.д).

**4. Срок реализации Подпрограммы № 4**

Период реализации Подпрограммы – 2019-2020 г.г.

**5. Перечень основных мероприятий, входящих в Программу № 4.**

 Для реализации поставленной цели и решения основных задач в рамках Программы 4 запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложения №№ 1,2 к Подпрограмме 4):

 Основные мероприятия:

- Благоустройство территории в рамках международного проекта ER53\_Narva-Slantsy Leisure Cluster;

- Проведение мероприятий по благоустройству мест организации ярмарок в рамках международного проекта ER45\_FarmerCraft.

**6. Прогноз конечных результатов Программы № 4. Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы № 4**

 Для оценки уровня решения поставленных задач Подпрограммы определены следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 3 к Подпрограмме 4)**:**

- благоустроенные общественные территории (скверы, набережные и т.д.), приведенные в соответствие с современными требованиями – 26 482 м2;

- объем благоустроенных мест проведения мероприятий/ярмарок – 4,0 тыс. м2

**7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы № 4**

 Общий объём финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 230,8 тыс. руб.

Приложение № 1 к Подпрограмме 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 основных мероприятий Подпрограммы № 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п  | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию  | Год | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия  | Примечание |
| Начала реализации  | окончания реализации  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Подпрограмма 4 «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения»** |
| 1 | **Основное мероприятие 4.1.**Благоустройство территории в рамках международного проекта ER53\_Narva-Slantsy Leisure Cluster; | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2020 | Ухудшение условий проживания населения.Неисполнение требований действующего законодательства |  |
| 2 | **Основное мероприятие 4.2.**Проведение мероприятий по благоустройству мест организации ярмарок в рамках международного проекта ER45\_FarmerCraft | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2020 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |

\*- Указывается номер показателя согласно приложения № 3 к Подпрограмме 4, на достижение которого направлено основное мероприятие.

Приложение № 2 к Подпрограмме 4

**ПЛАН**

реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СГП | Прочие источники |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |  |
| **Подпрограмма 4 «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения»** | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | **2019** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** |
| **2020** | **1 230,8** | **0,00** | **0,00** | **1 230,8** | **0,00** |
| **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие 4.1.**Благоустройство территории в рамках международного проекта ER53\_Narva-Slantsy Leisure Cluster | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 4.2.** Проведение мероприятий по благоустройству мест организации ярмарок в рамках международного проекта ER45\_FarmerCraft | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 2020 | 1230,8 | 0,00 | 0,00 | 1230,8 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Итого по подпрограмме 4*** |   |   |   |   | **1 230,8** | **0,00** | **0,00** | **1 230,8** | **0,00** |

Приложение № 3 к Подпрограмме **4**

**СВЕДЕНИЯ**

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 4

и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| **Подпрограмма 4 «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения»** |
| 1 | благоустроенные общественные территории (скверы, набережные и т.д.), приведенные в соответствие с современными требованиями | м2 | 13 241 | 13 241 | - |
| 2 | объем благоустроенных мест проведения мероприятий/ярмарок | м2 | 2000,0 | 2000,0 | - |

Приложение № 4 к Подпрограмме4

**ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ**

Наименование подпрограммы № 4: «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственныйисполнитель (ОИВ), соисполнитель,участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год реализации | Объем ресурсного обеспечения, руб. |
| всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Иные источники |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *7* | *8* | *9* |  | *10* | *11* |
| 1 | **Подпрограмма 4 «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения»** | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | **2019** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2020** | **1 230 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 230 800,00** | **0,00** |
| **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | **Основное мероприятие 4.1.**Благоустройство территории в рамках международного проекта ER53\_Narva-Slantsy Leisure Cluster | Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района,Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов | Сохранение доступности коммунальных услуг для населения | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | **Основное мероприятие 4.2.** Проведение мероприятий по благоустройству мест организации ярмарок в рамках международного проекта ER45\_FarmerCraft | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 230 800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 800,0 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме 4** |  | **1 230 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 230 800,00** | **0,00** |