Приложение № 2 к Подпрограмме 3

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от 01.07.2019 № 868-п)

**ПЛАН**

реализации мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СГП | Прочие источники |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |  |
| **Подпрограмма 3 «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение,**  **строительство наружных инженерных сетей»** | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | **2019** | **1 582,70** | **0,00** | **0,00** | **1 582,70** | **0,00** |
| **2020** | **1 329,30** | **0,00** | **0,00** | **1 329,30** | **0,00** |
| **2021** | **1 389,20** | **0,00** | **0,00** | **1 389,20** | **0,00** |
| **Основное мероприятие 3.1.**  Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектов планировки и межевание территорий инженерных сетей | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2020 | 306,20 | 0,00 | 0,00 | 306,20 | 0,00 |
| 2021 | 792,53 | 0,00 | 0,00 | 792,53 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 3.2.** Строительство газопроводов |  |  | 2019 | 1260,00 | 0,00 | 0,00 | 1260,00 | 0,00 |
| 2020 | 102,10 | 0,00 | 0,00 | 102,10 | 0,00 |
| 2021 | 106,70 | 0,00 | 0,00 | 106,70 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 3.3.** Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 2019 | 2021 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 306,20 | 0,00 | 0,00 | 306,20 | 0,00 |
| 2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 3.4.**  Проведение экспертизы проектно-сметной документации | 2019 | 2021 | 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 2020 | 510,30 | 0,00 | 0,00 | 510,30 | 0,00 |
| 2021 | 60,77 | 0,00 | 0,00 | 60,77 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 3.5.** Межевание земельных участков под строительство наружных сетей с постановкой на кадастровый учет | 2019 | 2021 | 2019 | 22,70 | 0,00 | 0,00 | 22,70 | 0,00 |
| 2020 | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 104,50 | 0,00 |
| 2021 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 0,00 |
| ***Итого по подпрограмме 3*** |  |  |  |  | **4 301,20** | **0,00** | **0,00** | **4 301,20** | **0,00** |

Приложение № 4 к Подпрограмме3

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от 01.07.2019 № 868-п)

**ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ**

Наименование подпрограммы № 3: «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственный  исполнитель (ОИВ), соисполнитель,  участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год  реализации | Объем ресурсного обеспечения,  руб. | | | | | |
| всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Иные источники |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *7* | *8* | *9* |  | *10* | *11* |
| 1 | **Подпрограмма 3 «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение,**  **строительство наружных инженерных сетей»** | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | **2019** | **1 582 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 582 700,00** | **0,00** |
| **2020** | **1 329 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 329 300,00** | **0,00** |
| **2021** | **1 389 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 389 200,00** | **0,00** |
| 1.1. | **Основное мероприятие 3.1.**  Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектов планировки и межевание территорий инженерных сетей | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района,  Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов | Сохранение доступности коммунальных услуг для населения | 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 306 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 200,00 | 0,00 |
| 2021 | 792 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 530,00 | 0,00 |
| 1.2. | **Основное мероприятие 3.2.** Строительство газопроводов | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2019 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 102 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 100,00 | 0,00 |
| 2021 | 106 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 700,00 | 0,00 |
| 1.3. | **Основное мероприятие 3.3.** Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Исполнение требований действующего законодатель- ства | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 306 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 200,00 | 0,00 |
| 2021 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| 1.4. | **Основное мероприятие 3.4.**  Проведение экспертизы проектно-сметной документации | Исполнение требований действующего законодатель-ства | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 510 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 300,00 | 0,00 |
| 2021 | 60 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 770,00 | 0,00 |
| 1.5 | **Основное мероприятие 3.5.**  Межевание земельных участков под строительство наружных сетей с постановкой на кадастровый учет | Исполнение требований действующего законодатель-ства | 2019 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 700,00 | 0,00 |
| 2020 | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 0,00 |
| 2021 | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 200,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме3** | |  | | | **4 301 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 301 200,00** | **0,00** |