ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРНАДЗОР»

197198, Санкт-Петербург, Малый пр., ПС, д.5, офис 100

тел.: +7 (812) 456-72-36, факс: +7 (812) 456-72-36

e-mail: office@dornadzor-sz.ru, www.dornadzor-sz.ru

ОКПО 15146471, ОГРН 1127847544648

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРНАДЗОР»

197198, Санкт-Петербург, Малый пр., ПС, д.5, офис 100

тел.: +7 (812) 456-72-36, факс: +7 (812) 456-72-36

e-mail: office@dornadzor-sz.ru, www.dornadzor-sz.ru

ОКПО 15146471, ОГРН 1127847544648

УДК 656.13

МК от 18.05.2020 г.

ДРН-1053.ГЧ.2

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) в граница муниципального образования «Сланцевский муниципальный район» Ленинградской области

(итоговый)

Том 2

Томов 4

ПРИЛОЖЕНИЯ

Санкт-Петербург 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Приложение 1	4

Приложение 2	5

Приложение 3	6

Приложение 4	7

Приложение 5	8

Приложение 6	9

Приложение 7	10

Приложение 8	11

Приложение 9	12

Приложение 10	13

Приложение 11	14

Приложение 12	15

Приложение 13	16

Приложение 14	17

Приложение 15	18

Приложение 16	19

Приложение 17	20

Приложение 18	21

Приложение 19	22

Приложение 20	23

Приложение 21	24

Приложение 22	25

Приложение 23	26

Приложение 24	27

Приложение 25	28

Приложение 26	29

Приложение 27	30

Приложение 28	31

Приложение 29	32

Приложение 30	33

Приложение 31	34

Приложение 32	35

Приложение 33	48

Приложение 34	49

Приложение 35	53

Приложение 36	54

Приложение 37	55

Приложение 38	56

Приложение 39	57

Приложение 40	58

Приложение 41	59

Приложение 42	60

Приложение 43	61

Приложение 44	62

Приложение 45	63

Приложение 46	64

Приложение 47	65

Приложение 48	66

Приложение 49	67

Приложение 50	68

Приложение 51	69

Приложение 52	70

Приложение 53	71

Приложение 54	72

Приложение 55	73

Приложение 56	74

Приложение 57	75

Приложение 58	76

Приложение 59	77

Приложение 1

Картограмма существующей нагрузки грузовых ТС

Приложение 2

Карта-схема местоположения гаражей и парковок в зоне многоэтажной застройки

Приложение 3

Картограмма интенсивностей ТС, полученная на основе моделирования, с указанием загрузки УДС

Приложение 4

Картограмма нагрузки индивидуального транспорта (легковых ТС)

Приложение 5

Средняя фактическая скорость движения транспортных средств в вечерний пиковый период для основных магистралей

Приложение 6

Карта-схема значений параметров эффективности организации дорожного движения: время задержки

Приложение 7

Карта-схема значений параметров эффективности организации дорожного движения: уровень обслуживания

Приложение 8

Картограмма нагрузки на общественном транспорте (пассажиропотоки)

Приложение 9

Картограмма распределения выбросов CO2 с отработавшими газами. Калибровочный вариант

Приложение 10

Картограмма распределения выбросов NOx с отработавшими газами. Калибровочный вариант

Приложение 11

Дислокация остановочных пунктов

Приложение 12

Концептуальная схема обустройства веломаршрутов

Приложение 13

Карта-схема существующей сети общественного транспорта и пешеходной доступности остановочных пунктов

Приложение 14

Карта-схема улучшения технических условий остановочных пунктов по этапам реализации

Приложение 15

Участки установки транспортных детекторов

Приложение 16

Карта-схема существующих (и прогнозируемых на 2025 г.) участков пропуска транзитных ТС

Приложение 17

Карта-схема участков дорог и улиц пропуска транзитных транспортных потоков на 2030 г.

Приложение 18

Карта-схема участков дорог и улиц пропуска транзитных транспортных потоков на 2035 г.

Приложение 19

Карта-схема существующих (и прогнозируемых на 2025 г.) участков движения крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузовых ТС

Приложение 20

Картограмма нагрузки грузовых ТС на 2025 год с учетом реализации мероприятий

Приложение 21

Картограмма нагрузки грузовых ТС на 2025 год без учета реализации мероприятий

Приложение 22

Картограмма нагрузки грузовых ТС на 2030 год с учетом реализации мероприятий

Приложение 23

Картограмма нагрузки грузовых ТС на 2030 год без учета реализации мероприятий

Приложение 24

Картограмма нагрузки грузовых ТС на 2035 год с учетом реализации мероприятий

Приложение 25

Картограмма нагрузки грузовых ТС на 2035 год без учета реализации мероприятий

Приложение 26

Карта-схема участков движения крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузовых ТС на 2030 г.

Приложение 27

Карта-схема участков движения крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузовых ТС на 2035 г.

Приложение 28

Карта-схема существующей сети улиц и дорог

Приложение 29

Карта-схема с перспективным развитием сети дорог и улиц, 2025 год

Приложение 30

Карта-схема с перспективным развитием сети дорог и улиц, 2030 год

Приложение 31

Карта-схема с перспективным развитием сети дорог и улиц, 2035 год

Приложение 32

- Картограмма нагрузки УДС. Существующее положение. 
Уровень обслуживания А

- Картограмма плотности УДС. Существующее положение. 
Уровень обслуживания А

- Картограмма скорости движения ТС. Существующее положение.
 Уровень обслуживания А

- Картограмма нагрузки УДС. Существующее положение. 
Уровень обслуживания В

- Картограмма плотности УДС. Существующее положение. 
Уровень обслуживания В

- Картограмма скорости движения ТС. Существующее положение.
 Уровень обслуживания В

- Картограмма нагрузки УДС. Существующее положение. 
Уровень обслуживания С

- Картограмма плотности УДС. Существующее положение. 
Уровень обслуживания С

- Картограмма скорости движения ТС. Существующее положение.
 Уровень обслуживания С

- Картограмма нагрузки УДС. Существующее положение. 
Уровень обслуживания D

- Картограмма плотности УДС. Существующее положение. 
Уровень обслуживания D

- Картограмма скорости движения ТС. Существующее положение.
 Уровень обслуживания D

- Картограмма нагрузки УДС. Вариант 1. 
Уровень обслуживания D

- Картограмма плотности УДС. Вариант 1. 
Уровень обслуживания D

- Картограмма скорости движения ТС. Вариант 1.
 Уровень обслуживания D

- Картограмма нагрузки УДС. Существующее положение. 
Уровень обслуживания Е

- Картограмма плотности УДС. Существующее положение. 
Уровень обслуживания Е

- Картограмма скорости движения ТС. Существующее положение.
 Уровень обслуживания Е

- Картограмма нагрузки УДС. Вариант 1. 
Уровень обслуживания Е

- Картограмма плотности УДС. Вариант 1. 
Уровень обслуживания Е

- Картограмма скорости движения ТС. Вариант 1.
 Уровень обслуживания Е

- Картограмма нагрузки УДС. Существующее положение. 
Уровень обслуживания F

- Картограмма плотности УДС. Существующее положение. 
Уровень обслуживания F

- Картограмма скорости движения ТС. Существующее положение.
 Уровень обслуживания F

- Картограмма нагрузки УДС. Вариант 2. 
Уровень обслуживания F

- Картограмма плотности УДС. Вариант 2. 
Уровень обслуживания F

- Картограмма скорости движения ТС. Вариант 2.
 Уровень обслуживания F

Приложение 33

Видеоролики (существующее положение и результаты моделирования):

Уровень обслуживания А. Существующее положение;

Уровень обслуживания В. Существующее положение;

Уровень обслуживания C. Существующее положение.

Уровень обслуживания D. Существующее положение;

Уровень обслуживания D. Проектное положение. Вариант 1;

Уровень обслуживания E. Существующее положение.

Уровень обслуживания E. Проектное положение. Вариант 1;

Уровень обслуживания F. Существующее положение;

Уровень обслуживания F. Проектное положение. Вариант 2.

Приложение 34

Таблица 1 – Сводный перечень мероприятий по этапам реализации КСОДД на территории МО Сланцевский муниципальный район

| № п/п | Мероприятие | Адрес | Объем работ (км, м, шт., об., м²) | Значение | Стоимость за единицу, тыс. руб. | Общая стоимость, тыс. руб. | Этап реализации, г. | Предполагаемый источник финансирования | Согласно пункту ПЗ | Проектируемая категория, покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс мероприятий по повышению безопасности движения | 41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье» (км 178+400 – км 180+0) | об. | 1,00 | 70,00 | 70,00 | 2025 | Региональный бюджет | 3.2.1 |  |
| 2 | Комплекс мероприятий по повышению безопасности движения | 41К-164 «Сланцы – Втроя» (км 0+200 – км 1+150) | об. | 1,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 2025 | Региональный бюджет | 3.2.2 |  |
| 3 | Комплекс мероприятий по повышению безопасности движения | 41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье» (км 185+0 – км 186+0) | об. | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 2025 | Региональный бюджет | 3.2.3 |  |
| 4 | Обустройство тротуаров | д. Большие поля - четная сторона улицы (от д.2 до д.58) | м2 | 1 000,00 | 4,000 | 4 000,00 | 2025 | Местный бюджет | 3.5.1 |  |
| 5 | Обустройство тротуаров | г. Сланцы, ул. Партизанская (со стороны ПКиО) | м2 | 400,00 | 4,000 | 1 600,00 | 2025 | Местный бюджет | 3.5.1 |  |
| 6 | Обустройство искусственного освещения | д. Гостицы, а/д 41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Краполье» | м2 | 770,00 | 13,00 | 10 010,00 | 2025 | Местный бюджет | 3.5.1 |  |
| 7 | Обустройство тротуаров | г. Сланцы, Молодежный проспект с нечетной стороны (от д. 5 до д. 17) | м2 | 600,00 | 4,000 | 2 400,00 | 2025 | Местный бюджет | 3.5.1 |  |
| 8 | Обустройство тротуаров | д. Старополье, а/д 41К-188 «Гостицы – Пустомержа» от ООТ Старополье до Рождественской Церкви | м2 | 1 400,00 | 4,000 | 5 600,00 | 2025 | Региональный бюджет | 3.5.1 |  |
| 9 | Обустройство искусственного освещения | д. Старополье, а/д 41К-188 «Гостицы – Пустомержа» от ООТ Старополье до Рождественской Церкви | м2 | 361,00 | 13,000 | 4 693,00 | 2025 | Региональный бюджет | 3.5.1 |  |
| 10 | Устройство освещения на остановочных пунктах | МО Сланцевский муниципальный район | об. | 213,00 | 153,700 | 32 742,70 | 2025 | Региональный бюджет | 3.5.1 |  |
| 11 | Обустройство велопешеходной дорожки (без разделения движения) | ул. Дорожная (от п. Большие поля до г. Сланцы Комсомольское шоссе, 1), ул. Ломоносова (от д. Сижно до границ г. Сланцы), ул. Комсомольская (от п. Гостицы до г. Сланцы, ул. Комсомольская, 1) | км | 6,20 | 8 000,000 | 49 600,00 | 2025 | Местный бюджет | 3.5.2 |  |
| 12 | Строительство открытой внутридворовой парковки на 30 м/м | дер. Гостицы (д. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10) | шт. | 8,00 | 3 000,000 | 24 000,00 | 2025 | Местный бюджет | 3.7 |  |
| 13 | Строительство открытой внутридворовой парковки на 15 м/м | дер. Гостицы (д. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10) | шт. | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2025 | Местный бюджет | 3.7 |  |

Продолжение таблицы 1

| № п/п | Мероприятие | Адрес | Объем работ (км, м, шт., об., м²) | Значение | Стоимость за единицу, тыс. руб. | Общая стоимость, тыс. руб. | Этап реализации, г. | Предполагаемый источник финансирования | Согласно пункту ПЗ | Проектируемая категория, покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Строительство открытой внутридворовой парковки на 15 м/м | дер. Новоселье (д. 4, 5) | шт. | 3,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | 2025 | Местный бюджет | 3.7 |  |
| 15 | Строительство открытой внутридворовой парковки на 15 м/м | дер. Загривье (д. 5, 10) | шт. | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2025 | Местный бюджет | 3.7 |  |
| 16 | Установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД | 41К-164 «Сланцы – Втроя» (км 0+200 – км 1+150) | шт. | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2025 | Региональный бюджет | 3.22 |  |
| 17 | Установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД | 41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье» (км 185+0 – км 186+0) | шт. | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2025 | Региональный бюджет | 3.22 |  |
| 18 | Улучшение технических условий остановочных пунктов | 1) Сланцевское городское поселение – 42 шт.; 2) Выскатское сельское поселение – 12 шт.; 3) Гостицкое сельское поселение – 10 шт. 4) Загривское сельское поселение – 10 шт.; 5) Новосельское сельское поселение – 8 шт.; 6) Старопольское сельское поселение – 10 шт.; 7) Черновское сельское поселение – 6 шт. | шт. | 98,00 | 67,00 | 6 566,00 | 2025 | Местный бюджет | 3.13.2 |  |
| 19 | Установка автоматизированных пунктов учета движения ТС | а/д 41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Краполье» | шт. | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2025 | Региональный бюджет | 3.14 |  |
| 20 | Установка автоматизированных пунктов учета движения ТС | а/д 41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Краполье» | шт. | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2025 | Региональный бюджет | 3.14 |  |
| 21 | Установка автоматизированных пунктов учета движения ТС | а/д 41К-188 «Гостицы – Пустомержа» | шт. | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2025 | Региональный бюджет | 3.14 |  |
| 22 | Обустройство искусственной неровности (монолитной конструкций) | п. Большие Поля, д.18 | шт. | 100,00 | 180,000 | 18 000,00 | 2025 | Местный бюджет | 3.18 |  |
| 23 | Обустройство искусственной неровности (монолитной конструкций) | п. Старополье, на пешеходном переходе между ООТ «Старополье» | шт. | 100,00 | 180,000 | 18 000,00 | 2025 | Местный бюджет | 3.18 |  |

Продолжение таблицы 1

| № п/п | Мероприятие | Адрес | Объем работ (км, м, шт., об., м²) | Значение | Стоимость за единицу, тыс. руб. | Общая стоимость, тыс. руб. | Этап реализации, г. | Предполагаемый источник финансирования | Согласно пункту ПЗ | Проектируемая категория, покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Реконструкция | Мостовое сооружение через р. Втроя на а/д «Втроя – Скамья» (км 2+200) | пог. м. | 22,00 | 2 629,000 | 57 838,20 | 2025 | Региональный бюджет | 3.21 |  |
| 25 | Реконструкция | Мостовое сооружение через реку Руя на а/д «Гусева Гора – Куричек» (км 0+720) | пог. м. | 15,00 | 2 629,000 | 39 435,00 | 2025 | Региональный бюджет | 3.21 |  |
| 26 | Реконструкция | Подъезд к дер. Клин | км | 0,40 | 30 918,00 | 12 367,2 | 2025 | Местный бюджет | 3.21 | IV, асфальтобетон |
| 27 | Реконструкция | Подъезд к дер. Горбово | км | 0,60 | 30 918,00 | 18 550,8 | 2025 | Местный бюджет | 3.21 | IV, асфальтобетон |
| 28 | Реконструкция | Попкова Горка – Куклина Гора | км | 0,90 | 30 918,00 | 27 826,2 | 2025 | Местный бюджет | 3.21 | IV, асфальтобетон |
| 29 | Реконструкция | Подъезд к дер. Нагинщина | км | 0,30 | 30 918,00 | 9 275,4 | 2025 | Местный бюджет | 3.21 | IV, асфальтобетон |
| 30 | Реконструкция | Подъезд к дер. Тихвинка | км | 0,80 | 30 918,00 | 24 734,4 | 2025 | Местный бюджет | 3.21 | IV, асфальтобетон |
| 31 | Реконструкция | а/д 41К-188 «Гостицы - Пустомержа» | км | 2,8 | 63 957,00 | 179 079,6 | 2030 | Региональный бюджет | 3.21 | II, асфальтобетон |
| 32 | Реконструкция | а/д 41К-165 «Ищево – Сижно» | км | 5,6 | 63 957,00 | 358 159,2 | 2030 | Региональный бюджет | 3.21 | II, асфальтобетон |
| 33 | Реконструкция | а/д 41К-005 «Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп – Краколье» (км 198,7 – км 205,6, км 174,2 – км 190 км, км 150,8 – км 155,3) | км | 27,2 | 63 957,00 | 1 739 630,40 | 2030 | Региональный бюджет | 3.21 | II, асфальтобетон |
| 34 | Строительство | Участок «Туганы – Черновское» на а/д 41К-005 «Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп – Краколье» | км | 7,4 | 95 749,00 | 708 542,60 | 2030 | Региональный бюджет | 3.21 | II, асфальтобетон |
| 35 | Реконструкция | а/д 41А-186 «Толмачево – автодорога «Нарва» | км | 4,8 | 63 957,00 | 306 993,60 | 2030 | Региональный бюджет | 3.21 | II, асфальтобетон |
| 36 | Строительство | Юго-Восточный объезд г. Сланцы на а/д «Сижно-Пелеши» | км | 8,6 | 95 749,00 | 823 441,40 | 2030 | Региональный бюджет | 3.21 | II, асфальтобетон |
| 37 | Строительство | Подъезд к площадкам № 4,5,6 индустриального парка «Сланцы» | км | 3,1 | 95 749,00 | 296 821,90 | 2030 | Региональный бюджет | 3.21 | II, асфальтобетон |
| 38 | Реконструкция | Подъезд к дер. Гаянщина | км | 0,9 | 30 918,00 | 27 826,2 | 2030 | Местный бюджет | 3.21 | IV, асфальтобетон |
| 39 | Реконструкция | Подъезд к дер. Новая Нива | км | 1,8 | 30 918,00 | 55 652,40 | 2030 | Местный бюджет | 3.21 | IV, асфальтобетон |
| 40 | Реконструкция | Подъезд к дер. Дубок | км | 1,40 | 30 918,00 | 43 285,2 | 2030 | Местный бюджет | 3.21 | IV, асфальтобетон |
| 41 | Реконструкция | Подъезд к дер. Бор | км | 0,40 | 30 918,00 | 12 367,2 | 2030 | Местный бюджет | 3.21 | IV, асфальтобетон |

Окончание таблицы 1

| № п/п | Мероприятие | Адрес | Объем работ (км, м, шт., об., м²) | Значение | Стоимость за единицу, тыс. руб. | Общая стоимость, тыс. руб. | Этап реализации, г. | Предполагаемый источник финансирования | Согласно пункту ПЗ | Проектируемая категория, покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Улучшение технических условий остановочных пунктов | 1) Сланцевское городское поселение – 76 шт.; 2) Выскатское сельское поселение – 21 шт.; 3) Гостицкое сельское поселение – 6 шт. 4) Загривское сельское поселение – 17 шт.; 5) Новосельское сельское поселение – 16 шт.; 6) Старопольское сельское поселение – 29 шт.; 7) Черновское сельское поселение – 4 шт. | шт. | 173,00 | 67,00 | 11 591,00 | 2030 | Местный бюджет | 3.13.2 |  |
| 43 | Улучшение технических условий остановочных пунктов | 1) Новосельское сельское поселение – 12 шт.; 2) Старопольское сельское поселение – 11 шт.; 3) Черновское сельское поселение – 2 шт. 4) Псковская обл., Гдовский р-н – 1 шт; 5) Ленинградская обл., Лужский р-н – 3 шт; 6) Ленинградская обл., Кингисеппский р-н – 2 шт. | шт. | 31,00 | 67,00 | 2 077,00 | 2035 | Местный бюджет | 3.13.2 |  |
| 44 | Строительство объезда на автомобильной дороге II категории | Северо-Западный объезд г. Сланцы, а/д 41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье» | км | 23,5 | 95 749,00 | 2 250 101,50 | 2035 | Региональный бюджет | 3.21 | II, асфальтобетон |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 6 436 691,50 |  |  |  |  |

Приложение 35

Прогнозируемая интенсивность потоков индивидуального транспорта (нагрузка ИТ) на 2025 год. Без учёта реализации мероприятий

Приложение 36

Прогнозируемая интенсивность потоков индивидуального транспорта (нагрузка ИТ) на 2030 год. Без учёта реализации мероприятий

Приложение 37

Прогнозируемая интенсивность потоков индивидуального транспорта (нагрузка ИТ) на 2035 год. Без учёта реализации мероприятий

Приложение 38

Прогнозируемая интенсивность потоков индивидуального транспорта (нагрузка ИТ) на 2025 год. С учетом реализации мероприятий

Приложение 39

Прогнозируемая интенсивность потоков индивидуального транспорта (нагрузка ИТ) на 2030 год. С учетом реализации мероприятий

Приложение 40

Прогнозируемая интенсивность потоков индивидуального транспорта (нагрузка ИТ) на 2035 год. С учетом реализации мероприятий

Приложение 41

Прогнозируемые пассажиропотоки на общественном транспорте на 2025 год. Без учета реализации мероприятий

Приложение 42

Прогнозируемые пассажиропотоки на общественном транспорте на 2030 год. Без учета реализации мероприятий

Приложение 43

Прогнозируемые пассажиропотоки на общественном транспорте на 2035 год. Без учета реализации мероприятий

Приложение 44

Прогнозируемые пассажиропотоки на общественном транспорте на 2025 год. С учетом реализации мероприятий

Приложение 45

Прогнозируемые пассажиропотоки на общественном транспорте на 2030 год. С учетом реализации мероприятий

Приложение 46

Прогнозируемые пассажиропотоки на общественном транспорте на 2035 год. С учетом реализации мероприятий

Приложение 47

Прогнозируемые значения выбросов углекислого газа (CO2) на 2025 год. Без учета реализации мероприятий

Приложение 48

Прогнозируемые значения выбросов углекислого газа (CO2) на 2030 год. Без учета реализации мероприятий

Приложение 49

Прогнозируемые значения выбросов углекислого газа (CO2) на 2035 год. Без учета реализации мероприятий

Приложение 50

Прогнозируемые значения выбросов углекислого газа (CO2) на 2025 год. С учетом реализации мероприятий

Приложение 51

Прогнозируемые значения выбросов углекислого газа (CO2) на 2030 год. С учетом реализации мероприятий

Приложение 52

Прогнозируемые значения выбросов углекислого газа (CO2) на 2035 год. С учетом реализации мероприятий

Приложение 53

Прогнозируемые значения выбросов оксидов азота (NOx) на 2025 год. Без учета реализации мероприятий

Приложение 54

Прогнозируемые значения выбросов оксидов азота (NOx) на 2030 год. Без учета реализации мероприятий

Приложение 55

Прогнозируемые значения выбросов оксидов азота (NOx) на 2035 год. Без учета реализации мероприятий

Приложение 56

Прогнозируемые значения выбросов оксидов азота (NOx) на 2025 год. С учетом реализации мероприятий

Приложение 57

Прогнозируемые значения выбросов оксидов азота (NOx) на 2030 год. С учетом реализации мероприятий

Приложение 58

Прогнозируемые значения выбросов оксидов азота (NOx) на 2035 год. С учетом реализации мероприятий

Приложение 59

Результаты оценки социально-экономической эффективности программы мероприятий

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя по этапам и периодам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭТАП I |  |  |  |  | ЭТАП II |  |  |  |  | ЭТАП III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | Эффект от сокращения времени в пути | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 465,90 | 250 465,90 | 250 465,90 | 250 465,90 | 250 465,90 | 692 969,46 | 692 969,46 | 692 969,46 | 692 969,46 | 692 969,46 | 3 137 133,92 | 3 137 133,92 | 3 137 133,92 | 3 137 133,92 | 3 137 133,92 | 3 137 133,92 | 3 137 133,92 |
| 2 | Эффект от сокращения ущерба при ДТП | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 329,14 | 98 329,14 | 98 329,14 | 98 329,14 | 98 329,14 | 231 470,46 | 231 470,46 | 231 470,46 | 231 470,46 | 231 470,46 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Эффект от сокращения экологического ущерба | тыс. руб. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,003296 | -0,003296 | -0,003296 | -0,003296 | -0,003296 | 0,043236 | 0,043236 | 0,043236 | 0,043236 | 0,043236 | 0,044354 | 0,044354 | 0,044354 | 0,044354 | 0,044354 | 0,044354 |
| 4 | Совокупный финансовый эффект | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 465,90 | 348 795,04 | 348 795,04 | 348 795,04 | 348 795,04 | 791 298,60 | 924 439,97 | 924 439,97 | 924 439,97 | 924 439,97 | 3 368 604,42 | 3 444 336,18 | 3 444 336,18 | 3 444 336,18 | 3 444 336,18 | 3 444 336,18 | 3 444 336,18 |
| 5 | Финансовые затраты | тыс. руб. | 48 783,34 | 48 783,34 | 48 783,34 | 48 783,34 | 48 783,34 | 788 534,66 | 788 534,66 | 788 534,66 | 788 534,66 | 788 534,66 | 450 020,30 | 450 020,30 | 450 020,30 | 450 020,30 | 450 020,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Чистый дисконтированный доход (ЧДД) | тыс. руб. | -44 323,10 | -84 593,76 | -121 182,49 | 16 254,22 | 202 005,23 | -45 364,87 | -270 118,02 | -474 322,08 | -473 155,93 | -421 057,77 | -255 820,78 | -105 691,34 | 30 711,83 | 793 128,87 | 1 503 812,96 | 2 246 563,73 | 2 921 405,11 | 3 534 546,04 | 4 091 627,76 | 4 597 775,74 |
| 7 | Индекс доходности (ИД) |  | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 0,11 | 1,09 | -0,07 | -0,26 | -0,34 | -0,27 | -0,21 | -0,12 | -0,05 | 0,01 | 0,31 | 0,56 | 0,84 | 1,09 | 1,32 | 1,52 |
| 8 | Внутренняя норма доходности (ВНД) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | 12% | 29% | 35% | 39% | 41% | 42% | 43% | 43% |