ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от 14.11.2018 № 1504-п

(в редакции постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_)

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 — 2025 годы

2018 год

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 — 2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | Начало реализации 2019Конец реализации 2025 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Отдел по строительству администрация Сланцевского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства, сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района |
| Участники муниципальной программы  | Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов услуги, направленные на реализацию программы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан при осуществлении планировочно-пространственной организации территории Сланцевского городского поселения с учетом особенностей функционирования и развития. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Приведение в соответствие с действующим законодательством градостроительной документации (генерального плана поселения, правил землепользования и застройки);2. Приведение дорог общего пользования в соответствие с нормативами;4. Строительство газопроводов с целью использования газа в индивидуальной жилой застройке;5. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для отдельных категорий граждан;6. Комплексное преображение территории Сланцевского городского поселения для дальнейшего развития бизнеса и улучшения окружающей среды. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - созданы устойчивые территориально-градостроительное развитие муниципального образования путем обеспечения актуальной градостроительной документации - Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки, актуальной картографической информацией, в целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса, развития конкуренции и улучшения инвестиционного климата на территории Сланцевского городского поселения;- приведены существующие дороги общего пользования в соответствие с нормативами с целью сохранения существующей дорожной сети Сланцевского городского поселения и повышения ее транспортно-эксплуатационного состояния;- улучшены качества жизни и условия проживания населения за счет создания разветвленной сети системы газораспределения на всей территории Сланцевского городского поселения;- созданы условия для проведения маркетинговых мероприятий путем проведения благоустройства территорий города Сланцы (обустройство общественных зон отдыха, устройство детских площадок). |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение муниципальной программы составляет 366 133,03983 тыс. руб., в том числе:2019 г. - 96778,02821 тыс. руб., 2020 г. – 113823,31039 тыс. руб., 2021 г. - 72714,64232 тыс. руб., 2022 г. - 30756,65890 тыс. руб., 2023 г. - 26140,800 тыс. руб., 2024 г. - 25919,600 тыс. руб., 2025 г. - 0,000 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Территориальное (пространственное) планирование — это деятельность по определению предназначенных для развития данной территории зон, установлению их границ и функционального назначения, а также принятию решений о размещении объектов капитального строительства на данной территории с учетом интересов жителей, муниципальных образований, регионов и страны в целом. Именно такие задачи как размещения новых объектов, рекреационных зон, развития инженерных сетей и многое другое решаются в документах территориального планирования. В Сланцевском городском поселении разработаны и утверждены основные документы территориального планирования - Генеральный план и Правила землепользования и застройки. Однако ввиду изменений законодательства, а также с целью создания условий для развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата документы требуют их приведения в соответствие. Инфраструктура, являясь базой для обеспечения нормальной жизнедеятельности Сланцевского городского поселения, напрямую оказывает влияние на социальное благополучие населения и пространственное развитие территории.

Транспортная инфраструктура.

В настоящее время к одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений в Сланцевском городском поселении относится низкое транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и отсутствие динамики развития газоснабжения.

30% протяженности дорог Сланцевского городского поселения соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, остальные дороги нуждаются в неотложном проведении работ по реконструкции или капитальному ремонту.

К основным причинам высокой доли дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям, относятся следующие:

- недостаточные объемы финансирования работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог местного значения. Так, в настоящее время обеспеченность нормативов на содержание дорог составляет 32,5%, на ремонт - 67,5%, на капитальный ремонт - 0%;

- доля автомобильных дорог, которые имеют покрытия переходного типа и грунтовые - 9,8% от общей протяженности местных дорог;

- отсутствие эффективной системы контроля за движением по автодорогам грузовых автомобилей, перевозящих негабаритные и тяжеловесные грузы;

- низкое качество производства работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования, использование подрядчиками некачественных дорожно-строительных и противогололедных материалов;

- несовершенная система управления содержанием дорожной сети, включая формирование требований по проведению дорожных работ и по транспортно-эксплуатационному состоянию автодорог, оценку уровня содержания, приемку выполненных работ и контроль за исполнением подрядчиками принятых обязательств и др.

Из-за недофинансирования автомобильных дорог общего пользования местного значения не выполняется полный комплекс работ, предусмотренный нормативными документами по содержанию дорожной сети.

Инженерная инфраструктура в части газоснабжения.

Проблемы газификации Сланцевского городского поселения во многом связаны с тем, что объекты газификации - частный сектор, небольшие населенные пункты, расположены точечно на большой территории. Это влечет за собой значительные расходы на прокладку магистральных газопроводов. Сегодня природным газом газифицированы все многоквартирные дома города Сланцы, частный сектор пользуется сжиженным газом от шкафных баллонных установок. Газ используется на нужды приготовления пищи и нагревания воды.

В 2018 году благодаря муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2016-2018 годы» разработана Схема газификации Сланцевского городского поселения, которая позволит участвовать в программах развития газоснабжения и газификации Ленинградской области с целью получения субсидии на выполнение проектных и строительно-монтажных работ.

Благоустройство общественных территорий.

В настоящее время на территории Сланцевского городского поселения созданы плохие условия рекреационных зон реки Плюсса, неразвита туристическая инфраструктура, отсутствие услуг не привлекают туристов, местных жителей и бизнес. Отрицательный образ трансграничного региона как депрессивного района со слабыми социально-экономическими показателями, низкие качественные показатели бизнеса и окружающей среды, включая инфраструктуру и общие проблемы

**2. Приоритеты и цели политики в сфере реализации программы**

Комплексное территориальное планирование включает организацию территории с учетом социально-экологических потребностей: промышленного производства, сельского хозяйства, селитебных, коммунальных, транспортных, рекреационных, экологических и других геосистем. Территориальное планирование ведется на приоритетах геоэкологической стабилизации территории (устойчивого ее развития) и, как правило, включает территориальное экологическое планирование, планирование экологической инфраструктуры.

Приоритеты политики в сфере реализации программы включают:

· учет государственных, общественных и частных интересов при планировке, застройке и ином использовании территорий;

· обоснование распределения земель по целевому назначению и использование территорий для градостроительных нужд;

· определение и рациональное расположение территорий жилищной и общественной застройки, промышленных, рекреационных, природоохранных, оздоровительных, историко-культурных и иных территорий;

· обоснование и установление режима рационального использования земель и застройки территорий, на которых предусмотрена перспективная градостроительная деятельность;

· определение территорий, представляющих особую экологическую, научную, эстетическую, историко-культурную ценность, установление предусмотренных законодательством ограничений на их планировку, застройку и иное использование;

- создание современной системы планирования, выполнения, учета и приемки работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, основанной на муниципальных контрактах, с приемкой выполненных работ на основе оценки фактического транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, а не натуральных показателей выполненных работ;

- создание эффективной системы контроля за движением по дорогам общего пользования местного значения грузовых автомобилей, перевозящих тяжеловесные грузы;

- создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения с целью повышения транспортно-эксплуатационных характеристик дорожной сети и уменьшения числа и тяжести дорожно-транспортных происшествий;

- привлечение инвестиций в ремонт и развитие дорожной сети инициаторов крупных инвестиционных проектов, в том числе восстановление дорог после завершения строительства;

- развитие единой системы газоснабжения и ее расширение на всей территории Сланцевского городского поселения;

- создание кластера отдыха и поддержка мер по обеспечению и развитию бизнеса в трансграничном регионе.

Перечисленные приоритеты нашли отражение в целях, задачах и мероприятиях данной программы.

**3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий**

 Муниципальной программой предусмотрено выполнение следующих комплексов процессных мероприятий:

Градостроительная деятельность;

Строительство, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения;

Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей;

Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения.

Проектная часть отсутствует.

**4.** **Методика оценки результативности программы**

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

степени достижения цели и решения задач программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Оценка рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где: Зф - фактическое значение показателя (индикатора) программы;

 Зп - плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

 В целях оценки эффективности реализации программы применяются следующие параметры:

1) высокий уровень эффективности:

- достигнуты значения 80 % и более показателей программы;

- не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

- достигнуты значения 70% и более показателей программы;

- не менее 70% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация подпрограммы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к Программе**ПЛАН** |
| реализации мероприятий муниципальной программы на 2019-2021 годы |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации |   | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Муниципальная программа «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области"***  | ***Отдел по строительству, сектор по архитектуре и сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района*** | ***2019*** | ***2025*** | ***2019*** | ***96778,02821*** | ***0,00000*** | ***81425,61637*** | ***0,00000*** | ***15352,41184*** | ***0,00000*** |
| ***2020*** | ***113823,31039*** | ***0,00000*** | ***79892,15932*** | ***0,00000*** | ***33931,15107*** | ***0,00000*** |
| ***2021*** | ***72714,64234*** | ***0,00000*** | ***22254,42000*** | ***20179,80083*** | ***30280,42149*** | ***0,00000*** |
| ***ИТОГО*** |   |   |   |   | ***283315,98092*** | ***0,00000*** | ***183572,19569*** | ***20179,80083*** | ***79563,98440*** | ***0,00000*** |
| ***Подпрограмма 1 "Градостроительная деятельность"*** | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | **2019** | **1312,50000** | **0,00000** | **787,50000** | **0,00000** | **525,00000** | **0,00000** |
| **2020** | **1575,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1575,00000** | **0,00000** |
| **2021** | **760,000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **760,000** | **0,00000** |
| ***Основное мероприятие 1.1.*** Приведение в соответствие действующему законодательству документации территориального планирования | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 1312,50000 | 0,00000 | 787,50000 | 0,00000 | 525,00000 | 0,00000 |
| 2020 | 1575,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1575,00000 | 0,00000 |
| 2021 | 760,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 760,000 | 0,00000 |
| ***Итого по подпрограмме 1*** |  |  |  |  | **3647,5000** | **0,00000** | **787,50000** | **0,00000** | **2860,000** | **0,00000** |
| ***Подпрограмма 2 «Строительство, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения»*** | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | **2019** | **77017,84562** | **0,00000** | **63883,74100** | **0,00000** | **13134,10462** | **0,00000** |
| **2020** | **89571,71659** | **0,00000** | **69575,49628** | **0,00000** | **19996,22031** | **0,00000** |
| **2021** | **18765,27142** | **0,00000** | **2853,90000** | **0,00000** | **15911,37142** | **0,00000** |
| **Основное мероприятие 2.1**Ремонт дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | Отдел по строительству, сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 74689,99158 | 0,00000 | 62628,33100 | 0,00000 | 12061,66058 | 0,00000 |
| 2020 | 84483,52759 | 0,00000 | 68646,39132 | 0,00000 | 15837,13627 | 0,00000 |
| 2021 | 11141,67142 | 0,00000 | 2853,90000 | 0,00000 | 8287,77142 | 0,00000 |
| **Из них:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2.1.1. Капитальный ремонт и Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения, ВСЕГО:** | **2019** | **2021** | **2019** | **1816,83815** | **0,00000** | **1700,80000** | **0,00000** | **116,03815** | **0,00000** |
| **2020** | **5844,83600** | **0,00000** | **5318,80000** | **0,00000** | **526,03600** | **0,00000** |
| **2021** | **3860,64000** | **0,00000** | **2853,90000** | **0,00000** | **1006,74000** | **0,00000** |
| Из них по объектам: |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2.1.1.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Грибоедова (участок от ул. Кирова до ул. Партизанская) в г. Сланцы Ленинградской области | 2019 | 2019 | 2019 | 1816,83815 | 0,00000 | 1700,80000 | 0,00000 | 116,03815 | 0,00000 |
| 2.1.1.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Максима Горького (участок от ул. Кирова до дома № 7 на ул. Максима Горького) в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 0,104 км) | 2020 | 2020 | 2020 | 1841,53900 | 0,00000 | 1675,80000 | 0,00000 | 165,73900 | 0,00000 |
| 2.1.1.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Максима Горького (участок от дома № 7 до дома № 11 на ул. Максима Горького) в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 0,250 км) | 2020 | 2020 | 2020 | 4003,29700 | 0,00000 | 3643,00000 | 0,00000 | 360,29700 | 0,00000 |
| 2.1.2.4. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения ул. Партизанская (участок от жилого дома № 29 по ул. Партизанская до ул. Кирова) в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 0,188 км) | 2021 | 2021 | 2021 | 3860,64000 | 0,00000 | 2853,90000 | 0,00000 | 1006,74000 | 0,00000 |
| **2.1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характеристикам, ВСЕГО:** | **2019** | **2021** | **2019** | **65803,57893** | **0,00000** | **60927,53100** | **0,00000** | **4876,04793** | **0,00000** |
| **2020** | **69598,40790** | **0,00000** | **63327,59132** | **0,00000** | **6270,81658** | **0,00000** |
| **2021** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| из них по объектам: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.2.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Комсомольское шоссе (участок от ПК 0 + 00 до ПК 27 + 75,68) в г. Сланцы Ленинградской области | 2019 | 2019 | 2019 | 32569,24759 | 0,00000 | 30155,86600 | 0,00000 | 2413,38159 | 0,00000 |
| 2.1.2.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Комсомольское шоссе (участок от ПК 39 + 24,35 до ПК 47 + 51,39) в г. Сланцы Ленинградской области | 2019 | 2019 | 2019 | 11588,76534 | 0,00000 | 10730,03700 | 0,00000 | 858,72834 | 0,00000 |
| 2.1.2.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения к деревне Сижно в г. Сланцы Ленинградской области | 2019 | 2019 | 2019 | 9976,87400 | 0,00000 | 9237,58700 | 0,00000 | 739,28700 | 0,00000 |
| 2.1.2.4. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Свободы в г. Сланцы Ленинградской области | 2019 | 2019 | 2019 | 11668,69200 | 0,00000 | 10804,04100 | 0,00000 | 864,65100 | 0,00000 |
| 2.1.2.5. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Право-Набережная в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 0,336 км) | 2020 | 2020 | 2020 | 3720,63960 | 0,00000 | 3385,40998 | 0,00000 | 335,22962 | 0,00000 |
| 2.1.2.6. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения от ул. 1 Мая до Кингисеппского шоссе в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 1,52 км) | 2020 | 2020 | 2020 | 15972,87720 | 0,00000 | 14533,72097 | 0,00000 | 1439,15623 | 0,00000 |
| 2.1.2.7. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения объездная дорога от ул. Гагарина до ул. Ленина (участок дороги от ул. Гагарина до магазина ВИМОС) в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 1,288 км) | 2020 | 2020 | 2020 | 13595,63160 | 0,00000 | 12370,66521 | 0,00000 | 1224,96639 | 0,00000 |
| 2.1.2.8. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Поселковая (участок дороги от Сланцевского шоссе до ул. ДОК) в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 2,226 км) | 2020 | 2020 | 2020 | 18973,19640 | 0,00000 | 17263,71142 | 0,00000 | 1709,48498 | 0,00000 |
| 2.1.2.9. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. ДОК (участок дороги от ул. Поселковая до ул. Красная) в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 1,025 км) | 2020 | 2020 | 2020 | 10301,50560 | 0,00000 | 9373,33995 | 0,00000 | 928,16565 | 0,00000 |
| 2.1.2.10. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения объездная дорога от пр. Молодежный до ул. Гагарина) в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 0,362 км) | 2020 | 2020 | 2020 | 3090,54500 | 0,00000 | 2812,08690 | 0,00000 | 278,45810 | 0,00000 |
| 2.1.2.11. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного ул. Баранова (участок от ул. Кирова до ул. Партизанская) в г. Сланцы Ленинградской области (протяженность 0,281 км) | 2020 | 2020 | 2020 | 3944,01240 | 0,00000 | 3588,65689 | 0,00000 | 355,35551 | 0,00000 |
| **Основное мероприятие 2.2.**Реализация мероприятий в рамках областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктах ЛО и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО" | 2019 | 2025 | 2019 | 1394,91600 | 0,00000 | 1255,41000 | 0,00000 | 139,50600 | 0,00000 |
| 2020 | 1032,33900 | 0,00000 | 929,10496 | 0,00000 | 103,23404 | 0,00000 |
| 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе по объектам: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Сижно в г. Сланцы Ленинградской области | 2019 | 2019 | 2019 | 1394,91600 | 0,00000 | 1255,41000 | 0,00000 | 139,50600 | 0,00000 |
| **Основное мероприятие 2.3.** Реализация мероприятий в рамках областного закона от 15.01.2018 №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" |   |   | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2020 | 2021 | 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Основное мероприятие 2.4.** Проведение экспертизы проектно - сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов | 2019 | 2021 | 2019 | 932,93804 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 932,93804 | 0,00000 |
| 2020 | 886,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 886,85000 | 0,00000 |
| 2021 | 623,600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 623,600 | 0,00000 |
| **Основное мероприятие 2.5.**Обустройство и ремонт автобусных остановок  | 2020 | 2021 | 2020 | 2238,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2238,00000 | 0,00000 |
| 2021 | 7000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7000,00000 | 0,00000 |
| **Основное мероприятие 2.6.**Устройство тротуаров вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020 | 2021 | 2020 | 931,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 931,00000 | 0,00000 |
| 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Основное мероприятие 2.7.**Строительство дорог общего пользования местного значения | 2021 | 2021 | 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Итого по подпрограмме 2*** |   |   |   |  | ***185 354,83363*** | ***0,00000*** | ***136 313,13728*** | ***0,00000*** | ***49 041,69635*** | ***0,00000*** |
| ***Подпрограмма 3 «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей»*** | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | **2019** | **1608,21422** | **0,00000** | **285,00000** | **0,00000** | **1323,21422** | **0,00000** |
| **2020** | **3386,35091** | **0,00000** | **300,00000** | **0,00000** | **3086,35091** | **0,00000** |
| **2021** | **20 976,36290** | **0,00000** | **16222,52000** | **0,00000** | **4753,84290** | **0,00000** |
| **Основное мероприятие 3.1.**Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектов планировки и межевание территорий инженерных сетей; | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2021 | 2019 | 300,00000 | 0,00000 | 285,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 0,00000 |
| 2020 | 472,35091 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 172,35091 | 0,00000 |
| 2021 | 7816,0500 | 0,00000 | 7014,07000 | 0,00000 | 801,9800 | 0,00000 |
| из них по объектам: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1.1.Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г.. Сланцы Ленинградской области | 2021 | 2021 | 2021 | 1588,10000 | 0,00000 | 1445,17000 | 0,00000 | 142,93000 | 0,00000 |
| 3.1.2. Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области |   |   | 2021 | 1229,36000 | 0,00000 | 1118,71000 | 0,00000 | 110,65000 | 0,00000 |
| 3.1.3. Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г.Сланцы Ленинградской области |   |   | 2021 | 1623,29000 | 0,00000 | 1477,19000 | 0,00000 | 146,10000 | 0,00000 |
| 3.1.4. Распределительный газопровод в деревне Большие Поля Сланцевского муниципального района Ленинградской области |   |   | 2021 | 1890,10000 | 0,00000 | 1719,00000 | 0,00000 | 171,10000 | 0,00000 |
| 3.1.5. Распределительный газопровод в деревне Печурки Сланцевского муниципального района Ленинградской области |   |   | 2021 | 690,10000 | 0,00000 | 627,00000 | 0,00000 | 63,10000 | 0,00000 |
| 3.1.6. Распределительный газопровод в деревне Каменка Сланцевского муниципального района Ленинградской области |   |   | 2021 | 690,10000 | 0,00000 | 627,00000 | 0,00000 | 63,10000 | 0,00000 |
| **Основное мероприятие 3.2.**Строительство газопроводов | 2019 | 2021 | 2019 | 1260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1260,00000 | 0,00000 |
| 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2021 | 11116,36000 | 0,00000 | 9208,45000 | 0,00000 | 1907,91000 | 0,00000 |
| из них по объектам: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.1.Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г. Сланцы Ленинградской области | 2020 | 2021 | 2021 | 4290,25000 | 0,00000 | 3775,41000 | 0,00000 | 514,84000 | 0,00000 |
| 3.2.2. Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области | 2021 | 2921,39000 | 0,00000 | 2570,82000 | 0,00000 | 350,57000 | 0,00000 |
| 3.2.3. Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г.Сланцы Ленинградской области | 2021 | 3252,52000 | 0,00000 | 2862,22000 | 0,00000 | 390,30000 | 0,00000 |
| 3.2.4. Распределительный газопровод в деревне Большие Поля Сланцевского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 5992,48000 | 0,00000 | 5453,00000 | 0,00000 | 539,48000 | 0,00000 |
| 3.2.5. Распределительный газопровод в деревне Печурки Сланцевского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 1381,66000 | 0,00000 | 1257,00000 | 0,00000 | 124,66000 | 0,00000 |
| 3.2.6. Распределительный газопровод в деревне Каменка Сланцевского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 1489,96000 | 0,00000 | 1355,00000 | 0,00000 | 134,96000 | 0,00000 |
| **Основное мероприятие 3.3.**Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 2019 | 2021 | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Основное мероприятие 3.4.**  Мероприятия, сопутствующие проведению проектирования и строительства газопроводов  | 2019 | 2021 | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2020 | 2079,41100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2079,41100 | 0,00000 |
| 2021 | 1831,55290 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1831,55290 | 0,00000 |
| **Основное мероприятие 3.5.**Межевание земельных участков под строительство наружных сетей с постановкой на кадастровый учет | 2019 | 2021 | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Основное мероприятие 3.6.**Оформление технических планов на сооружение -газопровод распределительный | 2019 | 2021 | 2019 | 48,21422 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48,21422 | 0,00000 |
| 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Основное мероприятие 3.7.**Пуско-наладочные работы, тех. обслуживание и текущий ремонт газопровода, прочие работы по объектам газоснабжения | 2020 | 2021 | 2020 | 834,58900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 834,58900 | 0,00000 |
| 2021 | 68,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 68,40000 | 0,00000 |
| **Основное мероприятие 3.8.**Услуги по выполнению отдельных функций по определению исполнителя на право заключения контракта | 2021 | 2021 | 2021 | 144,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 144,00000 | 0,00000 |
| ***Итого по подпрограмме 3*** |   |   |   |   | ***25 970,92803*** | ***0,00000*** | ***16 807,52000*** | ***0,00000*** | ***9 163,40803*** | ***0,00000*** |
| ***Подпрограмма 4 «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения»*** | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | **2019** | **16839,46837** | **0,00000** | **16469,37537** | **0,00000** | **370,09300** | **0,00000** |
| **2020** | **19290,24289** | **0,00000** | **10016,66304** | **0,00000** | **9273,57985** | **0,00000** |
| **2021** | **32213,00800** | **0,00000** | **3178,00000** | **20179,80083** | **8855,20717** | **0,00000** |
| **Основное мероприятие 4.1.**Улучшение условий для предпринимательства в рамках реализации международных проектов | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2021 | *2021* | *24431,20000* | *0,00000* | *0,00000* | *20179,80083* | *4251,39917* | *0,00000* |
| **Основное мероприятие 4.2.** Реализация мероприятий в рамках областного закона от 15.01.2018 №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | 2019 | 2021 | 2019 | 3456,50000 | 0,00000 | 3086,50000 | 0,00000 | 370,00000 | 0,00000 |
| 2020 | 3561,23400 | 0,00000 | 3205,11000 | 0,00000 | 356,12400 | 0,00000 |
| 2021 | 3492,30800 | 0,00000 | 3178,00000 | 0,00000 | 314,30800 | 0,00000 |
| из них по объектам: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2.1. Благоустройство территории по адресу: ул. Гагарина д.1 в г. Сланцы (устройство пешеходных тротуаров из брусчатки) | 2019 | 2019 | 2019 | 3456,50000 | 0,00000 | 3086,50000 | 0,00000 | 370,00000 | 0,00000 |
| 4.2.2. Благоустройство территории по адресу: ул. Гагарина д.1 в г. Сланцы (устройство детской площадки) | 2020 | 2020 | 2020 | 3561,23400 | 0,00000 | 3205,11000 | 0,00000 | 356,12400 | 0,00000 |
| **Основное мероприятие 4.3.**Оборудование детских игровых и спортивных площадок, освещение улично-дорожной сети | *2019* | *2021* | *2019* | *7764,87537* | *0,00000* | *7764,87537* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| *2020* | *6450,25800* | *0,00000* | *6450,25800* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| *2021* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| из них по объектам: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3.1. Благоустройство территории по адресу: ул. Гагарина д.1 в г. Сланцы (оборудование детской площадки) | 2019 | 2019 | 2019 | 3968,69600 | 0,00000 | 3968,69600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3.2. Благоустройство территории по адресу: ул. Гагарина д.1 в г. Сланцы (освещение улично-дорожной сети) | 2019 | 2019 | 2019 | 582,43600 | 0,00000 | 582,43600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3.3. Установка детского комплекса по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы у д. 7 по ул. Ш. Славы  | 2019 | 2019 | 2019 | 1314,61737 | 0,00000 | 1314,61737 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3.4. Благоустройство территории парка в микрорайоне Лучки | 2019 | 2019 | 2019 | 1899,12600 | 0,00000 | 1899,12600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Основное мероприятие 4.4.**Благоустройство памятных мест и мест массового отдыха | *2019* | *2021* | *2019* | *5618,09300* | *0,00000* | *5618,00000* | *0,00000* | *0,09300* | *0,00000* |
| *2020* | *8397,56189* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *8397,56189* | *0,00000* |
| *2021* | *3993,5000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *3993,5000* | *0,00000* |
| из них по объектам: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.4.1. Благоустройство территории по адресу: ул. Гагарина д.1 в г. Сланцы (благоустройство) | 2019 | 2019 | 2019 | 1446,95300 | 0,00000 | 1446,90000 | 0,00000 | 0,05300 | 0,00000 |
| 4.4.2. Благоустройство территории парка в микрорайоне Лучки | 2019 | 2019 | 2019 | 4171,14000 | 0,00000 | 4171,10000 | 0,00000 | 0,04000 | 0,00000 |
| **Основное мероприятие 4.5.**Проведение экспертизы проектно-сметной документации по объектам благоустройства, лабораторных обследований и анализа результатов работ | 2020 | 2021 | 2020 | 479,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 479,75000 | 0,00000 |
| 2021 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 |
| **Основное мероприятие 4.6.**Реализация мероприятий в рамках областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктах ЛО и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО" | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | 2020 | 2020 | 2020 | 401,43900 | 0,00000 | 361,29504 | 0,00000 | 40,14396 | 0,00000 |
| **Основное мероприятие 4.7.**Услуги по выполнению отдельных функций по определению исполнителя на право заключения контракта | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 96,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 96,00000 | 0,00000 |
| ***Итого по подпрограмме 4*** |   |   |   |   | ***68342,71926*** | ***0,00000*** | ***29664,03841*** | ***20179,80083*** | ***18498,88002*** | ***0,00000*** |
|  | Приложение № 2 к Программе**План мероприятий муниципальной программы «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области" на 2022 — 2025 годы** |
| № | Мероприятия | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб., в ценах года реализации мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| в том числе |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Комплексы процессных мероприятий** |
|  **1. Комплекс процессных мероприятий "Градостроительная деятельность"** |
| 1.1 | Приведение в соответствие действующему законодательству документации территориального планирования | 2022 | 222,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 222,00000 | 0,00000 | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района |
| 2023 | 518,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 518,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО:** | **2022** | **222,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **222,00000** | **0,00000** |
| **2023** | **518,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **518,00000** | **0,00000** |
| **2024** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **2025** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **ВСЕГО:** |  | **740,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **740,0000** | **0,0000** |  |
|  **2. Комплекс процессных мероприятий «Строительство, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения»** |
| 2.1 | Ремонт дорог общего пользования местного значения | 2022 | 11476,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11476,30000 | 0,00000 | Отдел по строительству, сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района |
| 2023 | 11911,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11911,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 12342,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12342,10000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| из них: |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения | 2022 | 976,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 976,30000 | 0,00000 | Отдел по строительству |
| 2023 | 911,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 911,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 902,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 902,10000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2 | Реализация мероприятий в рамках областного закона от 15.01.2018 №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | 2022 | 3477,03300 | 0,00000 | 3164,10000 | 0,00000 | 312,93300 | 0,00000 | Отдел по строительству |
| 2023 | 292,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 292,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 289,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 289,10000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3 | Проведение экспертизы проектно - сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов | 2022 | 148,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 148,50000 | 0,00000 | Отдел по строительству |
| 2023 | 138,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 138,60000 | 0,00000 |
| 2024 | 137,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 137,20000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4 | Устройство тротуаров вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | Отдел по строительству |
| 2023 | 466,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 466,60000 | 0,00000 |
| 2024 | 462,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 462,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО:** | **2022** | **15601,83300** | **0,00000** | **3164,10000** | **0,00000** | **12437,73300** | **0,00000** |      |
| **2023** | **12808,20000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **12808,20000** | **0,00000** |
| **2024** | **13230,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **13230,40000** | **0,00000** |
| **2025** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **ВСЕГО:** |  | **41640,43300** | **0,0000** | **3164,10000** | **0,0000** | **38476,33300** | **0,0000** |  |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей»** |
| 3.1. |  Мероприятия, сопутствующие проведению проектирования и строительства газопроводов  | 2022 | 465,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 465,50000 | 0,00000 | Отдел по строительству |
| 2023 | 434,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 434,40000 | 0,00000 |
| 2024 | 430,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 430,10000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | Пуско-наладочные работы, тех. обслуживание и текущий ремонт газопровода, прочие работы по объектам газоснабжения | 2022 | 57,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 57,00000 | 0,00000 | Отдел по строительству |
| 2023 | 53,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53,20000 | 0,00000 |
| 2024 | 52,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52,70000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО:** | **2022** | **522,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **522,50000** | **0,00000** |      |
| **2023** | **487,60000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **487,60000** | **0,00000** |
| **2024** | **482,80000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **482,80000** | **0,00000** |
| **2025** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **ВСЕГО:** |  | **1492,90000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **1492,90000** | **0,0000** |  |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения»** |
| 4.1. | Улучшение условий для предпринимательства в рамках реализации международных проектов | 2022 | 1480,83800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1480,83800 | 0,00000 | Отдел по строительству  |
| 2023 | 1381,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1381,80000 | 0,00000 |
| 2024 | 1368,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1368,30000 | 0,00000 |
| из них: |
| 4.1.1.  | Мероприятия, направленные на достижение целей проекта 1 Проведение мероприятий по благоустройству мест организации ярмарок в рамках международного проекта ER45\_FarmerCraft | 2022 | 1480,83800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1480,83800 | 0,00000 | Отдел по строительству  |
| 4.2. | Благоустройство памятных мест и мест массового отдыха | *2022* | 1863,15790 | 0,00000 | 1200,00000 | 0,00000 | 663,15790 | 0,00000 | Отдел по строительству  |
| *2023* | 618,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 618,80000 | 0,00000 |
| *2024* | 612,80000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *612,80000* | *0,00000* |
| *2025* | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| 4.3. | Проведение экспертизы проектно-сметной документации по объектам благоустройства, лабораторных обследований и анализа результатов работ | *2022* | 208,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *208,00000* | *0,00000* | Отдел по строительству  |
| *2023* | 194,10000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *194,10000* | *0,00000* |
| *2024* | 192,20000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *192,20000* | *0,00000* |
| *2025* | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| **ИТОГО:** | **2022** | **3551,99590** | **0,00000** | **1200,00000** | **0,00000** | **2351,99590** | **0,00000** | Отдел по строительству  |
| **2023** | **2194,70000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2194,70000** | **0,00000** |
| **2024** | **2173,30000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2173,30000** | **0,00000** |
| **2025** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **ВСЕГО:** |  | **7919,99590** | **0,0000** | **1200,0000** | **0,0000** | **6719,99590** | **0,0000** |  |
| **Мероприятия, направленные на достижение целей проектов** |
| **1. Мероприятия, направленные на достижение целей проекта «Строительство, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения»** |
| 1.1 | Ремонт дорог общего пользования местного значения | 2022 | 8690,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8690,00000 | 0,00000 | Отдел по строительству |
| 2023 | 8109,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8109,10000 | 0,00000 |
| 2024 | 8029,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8029,60000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | из них по объектам: |   |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характеристикам | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел по строительству |
| 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО:** | **2022** | **8690,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **8690,00000** | **0,00000** |
| **2023** | **8109,10000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **8109,10000** | **0,00000** |
| **2024** | **8029,60000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **8029,60000** | **0,00000** |
| **2025** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **ВСЕГО:** |  | **24828,70000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **24828,70000** | **0,0000** |  |
| **2. Мероприятия, направленные на достижение целей проекта «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей»** |
| 2.1 | Строительство газопроводов | 2022 | 2168,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2168,33000 | 0,00000 | Отдел по строительству |
| 2023 | 2023,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2023,20000 | 0,00000 |
| 2024 | 2003,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2003,50000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | из них по объектам: |
| 2.1.1. | Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г. Сланцы Ленинградской области | 2022 | 500,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,70000 | 0,00000 |
| 2.1.2. | Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области | 2022 | 301,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 301,78000 | 0,00000 |
| 2.1.3. | Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г.Сланцы Ленинградской области | 2022 | 396,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 396,75000 | 0,00000 |
| 2.1.4. | Распределительный газопровод в деревне Большие Поля Сланцевского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 539,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 539,48000 | 0,00000 |
| 2.1.5. | Распределительный газопровод в деревне Печурки Сланцевского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 124,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 124,66000 | 0,00000 |
| 2.1.6. | Распределительный газопровод в деревне Каменка Сланцевского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 134,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 134,96000 | 0,00000 |
| **ИТОГО:** | **2022** | **2168,33000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2168,33000** | **0,00000** |
| **2023** | **2023,20000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2023,20000** | **0,00000** |
| **2024** | **2003,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2003,50000** | **0,00000** |
| **2025** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **ВСЕГО:** |  | **6195,03000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **6195,03000** | **0,0000** |  |
|   | ***ИТОГО по программе*** | ***2022*** | ***30756,65890*** | ***0,00000*** | ***4364,10000*** | ***0,00000*** | ***26392,55890*** | ***0,00000*** |  |
| ***2023*** | ***26140,80000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***26140,80000*** | ***0,00000*** |
| ***2024*** | ***25919,60000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***25919,60000*** | ***0,00000*** |
| ***2025*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
|   | ***ВСЕГО по программе*** |   | ***82817,05890*** | ***0,00000*** | ***4364,10000*** | ***0,00000*** | ***78452,95890*** | ***0,00000*** |

Приложение № 3 к Программе

**СВЕДЕНИЯ**

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовый период 2018 г. | Значение показателя (индикатора) |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| ***Муниципальная программа «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 — 2025 годы*** |
| 1 | Наличие актуализированных, утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | % | 0 | - | - | 50 | 100 | - | - | - |
| 2 | Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения | км | - | 6,4 | 6,8 | 0,5 | 5,4 | 4,6 | 4,6 | 4,0 |
| 3 | Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования | ед. | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения  | ед. | 0 | 0 | 114 | 214 | 173 | 66 | 206 | 290 |
| 5 | Разработанная проектно-сметная документация по объектам газоснабжения (за год, шт.); | шт. | 0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Протяженность инженерных сетей, обеспечивающих земельные участки, предназначенных для отдельных категорий граждан. | км. | 0 | - | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 1,4 |
| 7 | Благоустроенные общественные территории (скверы, набережные и т.д.), приведенные в соответствие с современными требованиями | м2 | 0 | 13 241 | 13 241 | - | - | - | - | - |
| 8 | Объем благоустроенных мест проведения мероприятий/ярмарок | м2 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | - | - | - | - | - |

Приложение № 4 к Программе

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват совокупности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| 1 | Наличие актуализированных, утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | % | Характеризует обеспечение муниципального образования актуальной градостроительной документацией - Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки  | Фактические данные  | Чт / Чм х 100%, где Ча – число актуализированной документации территориального планирования в отчетном периоде, Чо– общее число документации тер. планирования | Административная информация | Муниципальное образование Сланцевское городское поселение – выполнение требований законодательства | Сплошное наблюдение | сектор по архитектуре |
| 2 | Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения | км | Характеризует объем приведенных дорог общего пользования в соответствие с нормативами | Фактические данные  |  | Административная информация | Транспортная инфраструктура -  | Сплошное наблюдение | Отдел по строительству |
| 3 | Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования | ед. | Характеризует объем проведенных обследований для обеспечения качества состояния автомобильных дорог | - | Согласно СП 78.13330.2012 | - | Транспортная инфраструктура | Сплошное наблюдение | Отдел по строительству |
| 4 | Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения  | ед. | Характеризует обеспеченность собственников индивидуальных жилых домов подключением ко вновь построенным газораспределительным сетям | - |  | Административная информация | Инженерная инфраструктура | Сплошное наблюдение | Отдел по строительству |
| 5 | Разработанная проектно-сметная документация по объектам газоснабжения (за год, шт.); | шт. | Определяет количество подготовленных проектов на строительство объектов газоснабжения | - | Исполнение требований градостроительства для возможности строительства распределительных сетей газоснабжения | Административная информация | Инженерная инфраструктура | Сплошное наблюдение | Отдел по строительству |
| 6 | Протяженность инженерных сетей, обеспечивающие земельные участки, предназначенные для отдельных категорий граждан. | км | Определяет объем подведенных к жилым домам сетей водо- и газоснабжения, автомобильных дорог | Фактические данные  |  | Административная информация | Многодетные семьи, молодые специалисты | Сплошное наблюдение | Отдел по строительству |
| 7 | Благоустроенные общественные территории (скверы, набережные и т.д.), приведенные в соответствие с современными требованиями | м2 | Определяет объем обустроенных мест общего пользования пешеходными дорожками, скамейками, урнами, газонами | Фактические данные  | Увеличение площади общественных территорий, соответствующей современным требованиям | Административная информация | Общественные территории (скверы, парки, зоны отдыха) для населения  | Сплошное наблюдение | Отдел по строительству |
| 8 | Объем благоустроенных мест проведения мероприятий/ярмарок | м2 | Определяет объем благоустроенных зон торговли: устройство пешеходных дорожек, установка ярмарочных домиков  | Фактические данные  | Создание современных зон торговли для населения | Административная информация | Общественные территории для торговли (ярмарки, рынки) для населения  | Сплошное наблюдение | Отдел по строительству |