УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

от  25.10.2016 № 1644-п (в редакции

постановления администрации

Сланцевского муниципального района

от 26.03.2018 г. № 317-п)

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт, ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе

на 2017 — 2019 годы»

2017 год

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе на 2017 — 2019 годы»

| Цель программы | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, спорта и молодежной политики |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | 1. Строительство объектов физической культуры и спорта. 2. Улучшение условий и расширение возможностей занятий физической культурой и спортом для жителей муниципального образования; 3. Создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов. 4. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского муниципального района. 5. Повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского муниципального района. 6. Улучшение качества состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий Сланцевского муниципального района. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования | Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Сланцевского муниципального района. Общий объём финансирования составляет 172 797,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета – 124 568,5 тыс. руб. бюджет Сланцевского муниципального района – 48 228,6 тыс. руб. Объём финансирования по годам реализации: 2017 г. - 23 291,5 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 18 106,0 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района – 5 185,5 тыс. руб. 2018 г. - 128 044,0 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 106 462,5 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района 21 581,5 тыс. руб. 2019 г. - 21 461,6 тыс. руб. в том числе за счет средств: бюджета Сланцевского муниципального района – 21 461,6 тыс. руб. |
| Показатели: социальной эффективности | В результате реализации мероприятий программы ожидается: - создание дополнительных условий, обеспечивающих возможность жителям вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и массовым спортом; - развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом по месту жительства граждан; - вовлечение жителей различного возраста и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, приобщение их к здоровому образу жизни; - повышение интереса населения к занятиям физической культурой и массовым спортом; - увеличение отремонтированных дорог общего пользования; -повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского муниципального района, направленное на предупреждение аварийности и снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
| Целевые индикаторы и показатели реализации программы | 1. Увеличение показателя фактической обеспеченности объектами физической культуры и спорта Сланцевского муниципального района (факт по району составляет - 21.5% от нормативной потребности). 2. Увеличение показателя обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями (факт по району — 25,09% от нормативной потребности). 3. Увеличение показателя обеспечения спортивными залами (факт по району - 52.45% от нормативной потребности). 4. Площадь отремонтированных автомобильных дорого общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Сланцевского муниципального района, с асфальтобетонным, щебеночным и грунтовым покрытием (за год, м²); |
| Основания для разработки программы | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 08.11.2013 № 1711-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района» (с изменениями и дополнениями от 06.04.2015 № 485-п, от 26.04.2016 № 552-п) |
| Разработчик программы | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| Сроки разработки программы | Октябрь 2016 года. |
| Стоимость разработки программы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственные исполнители программы | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района |
| Соисполнители программы | - |
| Участники программы | Структурные подразделения администрации Сланцевского муниципального района. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы | Никифорчин Наталья Александровна – заместитель главы администрации |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением программы, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляет заместитель главы администрации Никифорчин Наталья Александровна |

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Программы

На территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области физической культурой и спортом занимаются девять тысяч семьсот человек, что составляет 25,5%  от общего числа жителей муниципального образования Сланцевский муниципальный район.

Настоящая муниципальная  программа «Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе на 2017 — 2019 годы» (далее - Программа) включает в себя мероприятия, направленные на:

1. Развитие сети учреждений социальной сферы в части строительства новых объектов.

2. Создание условий для укрепления здоровья различных групп населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации  массового спорта и приобщение различных слоев населения Сланцевского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

3.  Осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры и массового спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

2. Основная цель и результаты реализуемой программы

Основной целью Программы является повышение уровня обеспеченности населения Сланцевского муниципального района объектами социальной инфраструктуры и обеспечение комфортных условий их проживания.

В результате осуществления мероприятий Программы:

1. Расширится сеть объектов физической культуры и спорта на территории Сланцевского муниципального района;

2. Усовершенствуются плоскостные спортивные сооружения и спортивные залы для развития массовым спортом.

3. Повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского муниципального района.

Конечным результатом реализации Программы станет повышение качества жизни населения, проживающего на территории Сланцевского муниципального района.

3. Срок реализации Программы

Период реализации Программы — с 1 января 2017 года до 31 декабря 2019 года

4. Перечень основных мероприятий Программы

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Программы запланирована реализация следующих основных мероприятий (в разрезе подпрограмм - приложение №№ 1,2 к Программе):

Подпрограмма 1 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Сланцевском муниципальном районе» (приложение № 5 к Программе)

Основные мероприятия:

1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 в г. Сланцы  Ленинградской области, ул. Грибоедова, д.19а; строительство спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта «Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы Ленинградской области, ул. Грибоедова, д.19а»;

2. Проведение проектно-изыскательских работ, корректура проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса;

3. Мероприятия, сопутствующие проведению строительства физкультурно-оздоровительного комплекса;

4. Консервация и содержание  объекта незавершенного строительства –  физкультурно-оздоровительного комплекса

5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса;

6. Капитальный ремонт спортивных объектов общеобразовательных организаций;

7. Мероприятия, сопутствующие проведению капитального ремонта спортивных объектов общеобразовательных организаций.

Подпрограмма 2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Основные мероприятия:

1. Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения;

2. Содержание автомобильных дорог местного значения.

Несмотря на ожидаемые положительные результаты, необходимо будет продолжить осуществление мероприятий, направленных на решение проблем в сфере действия программы. По окончании её срока действия будут определены новые цели, поставлены соответствующие задачи и разработаны необходимые мероприятия.

5. Прогноз конечных результатов Программы. Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы

Для оценки уровня решения поставленных задач Программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 4 к Программе):

1. Увеличение показателя фактической обеспеченности объектами физической культуры и спорта Сланцевского муниципального района;

(факт по району составляет — 27,5% от нормативной потребности)

2.  Увеличение показателя обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями;

(факт по району — 19,6% от нормативной потребности)

3. Увеличение показателя обеспечения спортивными залами;

(факт по району — 60,0% от нормативной потребности)

4. Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения (км) (факт по району — 9,72 ,0% от нормативной потребности).

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём финансирования программы по всем годам реализации составляет              172 797,1 тыс. руб. (приложение № 3 к Программе).

Приложение № 1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Сланцевском муниципальном районе» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и строительство спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта “Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы, ул. Грибоедова, 19-а», в том числе проектные работы | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2019 | Ухудшение развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение проектно-изыскательских работ, корректура проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия, сопутствующие проведению строительства физкультурно-оздоровительного комплекса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2018 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Консервация и содержание объекта незавершенного строительства – физкультурно-оздоровительного комплекса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт спортивных объектов общеобразовательных организаций | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2019 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 1.7, | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия, сопутствующие проведению капитального ремонта спортивных объектов общеобразовательных организаций | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2019 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения; | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2019 | Ограничение движения транспорта, ухудшение условий проживания населения | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание автомобильных дорог местного значения | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2019 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |

Приложение № 2 к Программе

ПЛАН

реализации мероприятий муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Областной бюджет | Бюджет Сланцевского муниципального района | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2019 | 2017 | 23 291,500 | 18 106,00 | 5 185,50 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 128 044,00 | 106 462,50 | 21 581,50 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 21 461,60 | 0,00 | 21 461,60 | 0,00 |
| Итого по программе |  |  |  |  | 172 797,10 | 124 568,50 | 48 228,60 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Сланцевском муниципальном районе | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2019 | 2017 | 23 291,500 | 18 106,00 | 5 185,500 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 127 377,2 | 106 252,0 | 21 125,2 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и строительство спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта “Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы, ул. Грибоедова, 19-а, в том числе проектные работы | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2019 | 2017 | 10 360,500 | 7 117,00 | 3 243,500 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 127 022,2 | 106 252,0 | 20 770,2 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 21 000,0 | 0,00 | 21 000,0 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение проектно-изыскательских работ, корректура проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. 3. Мероприятия, сопутствующие проведению строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (в т.ч. ведение авторского надзора, строительного контроля и др. ) | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2019 | 2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4. Консервация и содержание объекта незавершенного строительства физкультурно-оздоровительного комплекса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 692,400 | 0,00 | 692,400 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт спортивных объектов общеобразовательных организаций | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2019 | 2017 | 11 388,600 | 10 989,00 | 399,600 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.7. Мероприятия, сопутствующие проведению капитального ремонта спортивных объектов общеобразовательных организаций | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2019 | 2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 171 668,7 | 124 358,00 | 47 310,7 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2019 | 2018 | 666,8 | 210,5 | 456,3 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 461,6 | 0,00 | 461,6 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения; | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2019 | 2018 | 275,5 | 210,5 | 65,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 1019 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к дер. Хотило | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 255,5 | 210,5 | 45,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 200,0 |  | 200,0 |  |
| - Проведение экспертизы проектно-сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов |  | 2018 | 2018 | 2018 | 20,0 | 0,00 | 20,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2. Содержание автомобильных дорог местного значения | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2019 | 2018 | 391,3 | 0,00 | 391,3 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 261,6 |  | 261,6 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 1128,4 | 210,5 | 917,9 | 0,00 |

Приложение № 3 к Программе

ИНФОРМАЦИЯ

о ведомственной  структуре финансирования программы

руб.

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | Источники финансирования | Источники финансирования |  |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие |  |
| 1 | Администрация Сланцевского муниципального района | 18 106,00 | 5 185,500 | 0,00 | 106 462,5 | 21 581,5 | 00,00 | 0,00 | 21 461,60 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО | 18 106,00 | 5 185,50 | 0,00 | 106 462,5 | 21 581,5 | 0,00 | 0,00 | 21 461,60 | 0,00 |  |

Приложение № 4 к Программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы» |
| Подпрограмма 1 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Сланцевском муниципальном районе |
| 1 | 1. Увеличение показателя фактической обеспеченности объектами физической культуры и спорта Сланцевского муниципального района (факт по району составляет — 27,5% от нормативной потребности) 2.Увеличение показателя обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями (факт по району — 19,6% от нормативной потребности) 3.Увеличение показателя обеспечения спортивными залами (факт по району — 60,0% от нормативной потребности) | ед. ед. ед. | 70 27 20 | - 28 - | - 29 21 | 71 30 22 |  |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 2. | Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения (км) (факт по району — 9,72 ,0% от нормативной потребности). | м | 8968 | - | 234 | 350 |  |

ПОДПРОГРАММА 1

«Развитие объектов физической культуры и спорта в

Сланцевском муниципальном районе»

ПАСПОРТ

| Цель подпрограммы | Повышение уровня обеспеченности населения Сланцевского муниципального района объектами социальной инфраструктуры. |
| --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы | 1. Строительство объектов физической культуры и спорта. 2. Улучшение условий и расширение возможностей занятий физической культурой и спортом для жителей муниципального образования; 3. Создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по подпрограмме, с указанием источников финансирования | Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Сланцевского муниципального района. Общий объём финансирования составляет 171 668,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета – 124 358,0 тыс. руб. бюджет Сланцевского муниципального района – 47 310,7 тыс. руб. Объём финансирования по годам реализации: 2017 г. - 23 291,500 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 18 106,00 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района – 5 185,500 тыс. руб. 2018 г. - 127 377,2 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 106 252,0 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района - 21 125,2 тыс. руб. 2019 г. - 21 000,0 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 0,0 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района- 21 000,0 тыс. руб. |
| Показатели: социальной эффективности | В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: - создание дополнительных условий, обеспечивающих возможность жителям вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и массовым спортом; - развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом по месту жительства граждан |
| Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы | 1. Увеличение показателя фактической обеспеченности объектами физической культуры и спорта Сланцевского муниципального района (факт по району составляет - 21.5% от нормативной потребности) 2. Увеличение показателя обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями (факт по району — 25,09% от нормативной потребности) 3. Увеличение показателя обеспечения спортивными залами (факт по району - 52.45% от нормативной потребности) |
| Основания для разработки подпрограммы | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 08.11.2013 № 1711-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района» (с изменениями и дополнениями от 06.04.2015 № 485-п, от 26.04.2016 № 552-п) |
| Разработчик подпрограммы | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| Сроки разработки подпрограммы | Октябрь 2016 года. |
| Стоимость разработки подпрограммы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | Структурные подразделения администрации Сланцевского муниципального района. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя подпрограммы | Никифорчин Наталья Александровна – заместитель главы администрации |
| Система управления и контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением программы, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляет заместитель главы администрации Никифорчин Наталья Александровна |

1. Характеристика текущей деятельности в области архитектуры и градостроительства в Сланцевском муниципальном районе

Настоящая муниципальная  подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Сланцевском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма) включает в себя мероприятия, направленные на:

1. Развитие сети учреждений социальной сферы в части строительства новых объектов.

2. Создание условий для укрепления здоровья различных групп населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации  массового спорта и приобщение различных слоев населения Сланцевского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2. Основная цель и результаты реализуемой подпрограммы в области архитектуры и градостроительства на территории Сланцевского муниципального района

Основной целью Подпрограммы является повышение уровня обеспеченности населения Сланцевского муниципального района объектами социальной инфраструктуры.

В результате осуществления мероприятий Подпрограммы:

1. Расширится сеть объектов физической культуры и спорта на территории Сланцевского муниципального района;

2. Усовершенствуются плоскостные спортивные сооружения и спортивные залы для развития массовым спортом.

3. Срок реализации Подпрограммы

Период реализации Подпрограммы — с 1 января 2017 года до 31 декабря 2019 года

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Подпрограммы запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложения №№ 1,2 к Подпрограмме 1):

Основные мероприятия:

1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 в г. Сланцы  Ленинградской области, ул. Грибоедова, д.19а; строительство спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта «Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы Ленинградской области, ул. Грибоедова, д.19а»;

2. Проведение проектно-изыскательских работ, корректура проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса;

3. Мероприятия, сопутствующие проведению строительства физкультурно-оздоровительного комплекса;

4. Консервация и содержание  объекта незавершенного строительства –  физкультурно-оздоровительного комплекса

5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса;

6. Капитальный ремонт спортивных объектов общеобразовательных организаций;

7. Мероприятия, сопутствующие проведению капитального ремонта спортивных объектов общеобразовательных организаций.

Задачи:

- развитие инфраструктуры спорта за счет строительства новых объектов физической культуры и спорта;

- улучшение условий и расширение возможностей занятий физической культурой и спортом для жителей муниципального образования.

5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы. Перечень целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы

Для оценки уровня решения поставленных задач Подпрограммы определены следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 4 к Подпрограмме 1):

1. Увеличение показателя фактической обеспеченности объектами физической культуры и спорта Сланцевского муниципального района;

(факт по району составляет — 27,5% от нормативной потребности)

2.  Увеличение показателя обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями;

(факт по району — 19,6% от нормативной потребности)

3. Увеличение показателя обеспечения спортивными залами;

(факт по району — 60,0% от нормативной потребности)

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы по всем годам реализации составляет              171 668,7 тыс. руб. (приложение № 3 к Подпрограмме 1).

Приложение № 1 к Подпрограмме 1

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и строительство спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта “Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы, ул. Грибоедова, 19-а» | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2019 | Ухудшение развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Проведение проектно-изыскательских работ, корректура проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Мероприятия, сопутствующие проведению строительства физкультурно-оздоровительного комплекса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2018 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Консервация и содержание объекта незавершенного строительства – физкультурно-оздоровительного комплекса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Капитальный ремонт спортивных объектов общеобразовательных организаций | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2019 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |
| 1.7, | Основное мероприятие 7. Мероприятия, сопутствующие проведению капитального ремонта спортивных объектов общеобразовательных организаций | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2019 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |

Приложение № 2 к Подпрограмме 1

ПЛАН

реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Областной бюджет | Бюджет Сланцевского муниципального района | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Сланцевском муниципальном районе» | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2019 | 2017 | 23 291,5 | 18 106,0 | 5 185,5 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 127 377,2 | 106 252,0 | 21 125,2 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 21 000,0 | 0,00 | 21 000,0 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 171 668,7 | 124 358,0 | 47 310,7 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и строительство спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта “Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы, ул. Грибоедова, 19-а, в том числе проектные работы | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2019 | 2017 | 10 360,50 | 7 117,00 | 3 243,50 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 127 022,20 | 106 252,00 | 20 770,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 21 000,0 | 0,00 | 21 000,0 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Проведение проектно-изыскательских работ, корректура проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3. Мероприятия, сопутствующие проведению строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (в т.ч. ведение авторского надзора, строительного контроля и др. ) | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2019 | 2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4. Консервация и содержание объекта незавершенного строительства физкультурно-оздоровительного комплекса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 692,400 | 0,00 | 692,400 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6. Капитальный ремонт спортивных объектов общеобразовательных организаций | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2019 | 2017 | 11 388,600 | 10 989,00 | 399,600 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 7. Мероприятия, сопутствующие проведению капитального ремонта спортивных объектов общеобразовательных организаций | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2017 | 2019 | 2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3 к Подпрограмме 1

ИНФОРМАЦИЯ

о ведомственной  структуре финансирования подпрограммы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | Источники финансирования | Источники финансирования |  |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие |  |
| 1 | Администрация Сланцевского муниципального района | 18 106,00 | 5 185,500 | 0,00 | 106 252,00 | 21 125,2 | 00,00 | 0,00 | 21 000,0 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО | 18 106,00 | 5 185,500 | 0,00 | 106 252,00 | 21 125,2 | 0,00 | 0,00 | 21 000,0 | 0,00 |  |

Приложение № 4 к Подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| Подпрограмма 1«Развитие объектов физической культуры и спорта в Сланцевском муниципальном районе» |
| 1 | 1. Увеличение показателя фактической обеспеченности объектами физической культуры и спорта Сланцевского муниципального района (факт по району составляет — 27,5% от нормативной потребности) 2.Увеличение показателя обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями (факт по району — 19,6% от нормативной потребности) 3.Увеличение показателя обеспечения спортивными залами (факт по району — 60,0% от нормативной потребности) | ед. ед. ед. | 70 27 0 | - 28 - | - 29 21 | 71 30 22 |  |

Приложение № 5 к Подпрограмме 1

ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы 1 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Сланцевском муниципальном районе» муниципальной программы «Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

| N | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год реализации | Объем ресурсного обеспечения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Сланцевском муниципальном районе» | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2017 | 23 291 500,00 | 0,00 | 18 106 000,00 | 5 185 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 127 377 200,00 | 0,00 | 106 252 000,00 | 21 125 200,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и строительство спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта “Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы, ул. Грибоедова, 19-а, в том числе проектные работы | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов | Сохранение доступности коммунальных услуг для населения | 2017 | 10 360 500,00 | 0,00 | 7 117,00 | 3 243,50 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 127 022 200,00 | 0,00 | 106 252 000,0 | 20 770 200,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Проведение проектно-изыскательских работ, корректура проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Мероприятия, сопутствующие проведению строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (в т.ч. ведение авторского надзора, строительного контроля и др. ) | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов | Исполнение требований действующего законодательства | 2017 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Консервация и содержание объекта незавершенного строительства физкультурно-оздоровительного комплекса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов | Исполнение требований действующего законодательства | 2017 | 692 400,00 | 0,00 | 0,00 | 692 400,00 | 0,00 |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов | Исполнение требований действующего законодательства | 2017 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Капитальный ремонт спортивных объектов общеобразовательных учреждений | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов | Сохранение доступности коммунальных услуг для населения | 2017 | 11 388 600,00 | 0,00 | 10 989 000,00 | 399 600,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Основное мероприятие 7. Капитальный ремонт спортивных объектов общеобразовательных учреждений | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов | Сохранение доступности коммунальных услуг для населения | 2017 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 1 |  | 171 668 700,0 | 0,00 | 124 358 000,0 | 47 310 700,0 | 0,00 |

ПОДПРОГРАММА 2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

ПАСПОРТ

| Цель подпрограммы | Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения Сланцевского муниципального района |
| --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы | 1. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского муниципального района. 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского муниципального района. 6. Улучшение качества состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий Сланцевского муниципального района. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по подпрограмме, с указанием источников финансирования | Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Сланцевского муниципального района. Общий объём финансирования составляет 1128,4 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета – 210,5 тыс. руб. бюджет Сланцевского муниципального района – 917,9 тыс. руб. Объём финансирования по годам реализации: 2018 г. - 666,8 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 210,5 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района 456,3 тыс. руб. 2019 г. - 461,6 тыс. руб. в том числе за счет средств: областного бюджета – 0,0 тыс. руб. бюджета Сланцевского муниципального района 461,6 тыс. руб. |
| Показатели: социальной эффективности | В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается улучшение качества состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сланцевского муниципального района, направленное на предупреждение аварийности и снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
| Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы | Площадь отремонтированных автомобильных дорого общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Сланцевского муниципального района, с асфальтобетонным, щебеночным и грунтовым покрытием (за год, м²) |
| Основания для разработки подпрограммы | Постановление администрации Сланцевского муниципального района от 08.11.2013 № 1711-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района» (с изменениями и дополнениями от 06.04.2015 № 485-п, от 26.04.2016 № 552-п) |
| Разработчик подпрограммы | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области |
| Сроки разработки программы | Октябрь 2016 года. |
| Стоимость разработки программы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Ответственные исполнители подпрограммы | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области, Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района |
| Соисполнители программы | - |
| Участники подпрограммы | Структурные подразделения администрации Сланцевского муниципального района. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы | Никифорчин Наталья Александровна – заместитель главы администрации |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением программы, целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляет заместитель главы администрации Никифорчин Наталья Александровна |

1. Цели и задачи  Подпрограммы

Основной целью муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (далее - Подпрограмма)  является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения Сланцевского муниципального района путем повышения безопасности дорожного движения на территории района.

Условием достижения цели является решение  основной задачи - улучшение качества состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Приоритеты реализуемой на территории Сланцевского муниципального района политики в сфере безопасности дорожного движения.

В результате осуществления мероприятий подпрограммы:

- улучшится уровень санитарного состояния дорог, улиц, что положительно скажется на уровень качества жизни населения, проживающего на территории Сланцевского муниципального района;

- повысится уровень безопасности дорожного движения на территории района.

3. Срок реализации Подпрограммы.

Период реализации Подпрограммы —  2018-2019 г.г.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы № 2

Для реализации поставленной цели и решения основных задач в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов» запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложения №№ 1,2 к подпрограмме 2):

Основные мероприятия:

1. Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения;

2. Содержание автомобильных дорог местного значения.

5. Прогноз конечных результатов Программы. Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы

Для оценки уровня решения поставленных задач Программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) (приложение № 4 к Подпрограмме 2):

1. Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения (км) (факт по району — 9,72 ,0% от нормативной потребности).

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы по всем годам реализации составляет              1128,4 тыс. руб. (приложение № 3 к Подпрограмме 2).

Приложение № 1 к Подпрограмме 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий  подпрограммы муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Показатели программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения; | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2019 | Ограничение движения транспорта, ухудшение условий проживания населения | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание автомобильных дорог местного значения | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2019 | Неисполнение требований действующего законодательства | - |

Приложение № 2 к Подпрограмме 2

ПЛАН

реализации мероприятий муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Областной бюджет | Бюджет Сланцевского муниципального района | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2019 | 2018 | 666,8 | 210,5 | 456,3 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 461,60 | 0,00 | 461,60 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения; | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2019 | 2018 | 275,5 | 210,5 | 65,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к дер. Хотило | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 255,5 | 210,5 | 45,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| - Проведение экспертизы проектно-сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов |  | 2018 | 2018 | 2018 | 20,0 | 0,00 | 20,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Содержание автомобильных дорог местного значения | Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2018 | 2019 | 2018 | 391,3 | 0,00 | 391,3 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 261,6 | 0,0 | 261,6 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 1128,4 | 210,5 | 917,9 | 0,00 |

Приложение № 3 к Подпрограмме 2

ИНФОРМАЦИЯ

о ведомственной  структуре финансирования программы

тыс.руб.

| № п/п | Наименование получателя бюджетных средств | 2018 г. | 2019 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | Источники финансирования |  |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие | Областной бюджет | Бюджет СМР | прочие |  |
| 1 | Администрация Сланцевского муниципального района | 210,500 | 456,300 | 00,00 | 0,00 | 461,600 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО | 210,500 | 456,300 | 0,00 | 0,00 | 461,600 | 0,00 |  |

Приложение № 4 к Подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы» |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 2. | Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения (км) (факт по району — 9,72 ,0% от нормативной потребности). | м | 8968 | - | 234 | 350 |  |

Приложение № 5 к Подпрограмме 2

ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

| N | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного мероприятия программы, мероприятия основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год реализации | Объем ресурсного обеспечения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского городского поселения | 2018 | 666 800,00 | 0,00 | 210 500,00 | 456 300,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 461,600 | 0,00 | 0,00 | 461,600 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения; | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов | Сохранение доступности коммунальных услуг для населения | 2018 | 275 500,00 | 0,00 | 210 500,00 | 65 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание автомобильных дорог местного значения | Комитет по строительству и архитектуре администрации Сланцевского муниципального района, Юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевского муниципального района на основании заключенных муниципальных контрактов | Улучшение условий проживания населения на территории Сланцевского муниципального района | 2018 | 391 300,00 | 0,00 | 0,00 | 391 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 |