Приложение 9 к Порядку

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы за 1-ое полугодие 2022 года**

«Капитальный ремонт, ремонт и строительство объектов капитального строительства в

Сланцевском муниципальном районе» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий программы | Единица измерения | Год, предше­ствующий от­четному | Отчетный год | Обоснование отклонения значенияцелевого показателя (индикатора)факт |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Установка площадок для раздельного сбора отходов дошкольных и школьных учреждений | ед. | - | 7 | - | В соответствии с отменой реализации международного проекта реализация данного мероприятия осуществляется за счет других программ |
| 1. | Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения  | м | 377 | 259 | 505 | Целевой показатель достигнут. В связи с дополнительным выделением ассигнований были выполнены дополнительные работы по ремонту дорог |
| 2. | Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования | ед. | 2 | 2 | 0 | В соответствии с программой целевой показатель достигнут |