Приложение№ 2

к заявке муниципального образования

Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района на предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков  муниципальных образований Ленинградской области»

ПАСПОРТ

проекта, на реализацию которого претендует 
 Сланцевское городское поселение  Сланцевского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»

| 1. Название проекта (название проекта в соответствии с протоколом инициативной комиссии, сметной документацией) | Благоустройство территории по адресу ул. Гагарина д. 1 в г. Сланцы (Устройство пешеходных тротуаров из брусчатки, устройство детской площадки с покрытием из цветной резиновой крошки, установка малых архитектурных форм (детский городок, качели, карусели, скамейки, урны). устройство беговой дорожки с покрытием из гранитного отсева, озеленение территории включая посадку зеленых насаждений и посев газонных трав, установка парковых светильников) |
| --- | --- |
| 2. Место реализации проекта: наименование административного центра, территория административного центра, адрес или описание местоположения | город Сланцы, Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района |
| 3.Инициатор проекта: (инициативная комиссия, Ф.И.О. и телефон председателя) | Председатель инициативной комиссии № 4 Ченцова Галина Ароновна, ул. Гагарина д. 1а кВ.1 т.2-27-32 |
| 4. Численность жителей, проживающих на территории: чел. |  |
| административного центра - всего | 33300 |
| на территории административного центра, на которой планируется реализация проекта | 3069 |
| 5. Описание проекта: |  |
| 5.1.Типология проекта (1) объекты жилищно-коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения); (2) автомобильные дороги и сооружения на них; (3) объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; (4) объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания; (5) объекты библиотечного обслуживания; (6) объекты культуры; (7) объекты физической культуры и спорта, детские площадки; (8)объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий; (9) объекты благоустройства; (10) места захоронения; (11) другое…. | Благоустройство территории по адресу ул. Гагарина д. 1 в г. Сланцы |
| 5.2.Описание проблемы, на решение которой направлен проект: цели и задачи проекта | цель проекта - создание комфортных условий жизнедеятельности в микрорайоне города Сланцы; задачи проекта - повышение уровня комплексного обустройства части территории Сланцевского городского поселения |
| 5.3. Ожидаемые результаты (указывается прогноз влияния реализации проекта на ситуацию в административном центре муниципального образования) | повышение уровня жизни населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, улучшение благоустройства территории города Сланцы |
| 6. Источники реализации проекта: |  |
| 6.1. Общие расходы по проекту, руб. | 3 465 658 |
| в том числе за счет средств: |  |
| 6.1.1. областного бюджета | 3 086 500 |
| 6.1.2. местного бюджета | 370 000 |
| 6.1.3. вклад граждан, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта | 9 158 |
| из них: вклад граждан: |  |
| финансовые ресурсы |  |
| материально-технические ресурсы |  |
| трудовое участие | 9158 |
| вклад индивидуальных предпринимателей: |  |
| финансовые ресурсы |  |
| материально-технические ресурсы |  |
| вклад юридических лиц: |  |
| финансовые ресурсы |  |
| материально-технические ресурсы |  |

7. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) | Апрель-июнь 2019 года |
| Ремонтно-строительные работы: | Июль- сентябрь 2019 года |
| Приобретение оборудования: | Июль- сентябрь 2019 года |
| Прочая деятельность (указать): |  |

8. Участники и благополучатели от реализации проекта:

| Численность граждан, подтвердивших участие в реализации проекта (трудовое, финансовое, материально-техническое участие), чел. | 68 |
| --- | --- |
| из них молодежь до 30 лет | 18 |
| Количество юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), подтвердивших участие в реализации проекта (финансовое, материально-технического участие), ед. (юр.л.) или ед. (и.п.) |  |
| Количество человек, которые получат пользу, пользуясь результатами реализации проекта, чел. | 11247 |

| И.о. Главы администрации муниципального образования М.Б. Чистова |  |
| --- | --- |

Исполнитель от администрации

муниципального образования                                        Сорокин Н.А.

тел. 881374-2-28-08

М.П.

«__» ______________ 20__ года